UCHWAŁA Nr XXX/192/2009

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 lutego 2009r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wojkowice.

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjąć Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wojkowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gmina Wojkowice

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wojkowice

Wojkowice, 2009r.

Opracowanie wykonane przez:

Nizielski & Borys C o n s u l t i n g Sp. J.

www.nizielskiborys.pl

Spis treści

- Wprowadzenie

- Charakterystyka sytuacji finansowej Gminy w latach 2004 – 2008

- Zadania inwestycyjne na lata 2009 -2012

- Prognoza zadłużenia Gminy na okres realizacji planu

- Metody wdrażania, monitorowania i komunikacji społecznej

I. Wprowadzenie

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest istotnym instrumentem zarządzania finansowego w Gminie. WPI pozwala sprawniej zarządzać projektami inwestycyjnymi oraz ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji szczególnie obecnie, w dobie szerokich możliwości pozyskiwania przez jednostki samorządów terytorialnych środków zewnętrznych z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji.

Celem funkcjonowania niniejszego Planu Inwestycyjnego jest realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Wojkowice na lata 2000 - 2010.

Plan został opracowany w oparciu o potrzeby mieszkańców Wojkowic oraz możliwości finansowe gminy.

Niniejszy dokument spełnia rolę bazy informacyjnej o zamierzeniach inwestycyjnych władz Gminy Wojkowice w dłuższym horyzoncie czasowym. Stanowi także narzędzie wzajemnej komunikacji oraz współdziałania różnych struktur i podmiotów w procesie rozwoju Gminy.

Realizowana polityka inwestycyjna, poparta planowaniem wieloletnim przyczyni się do systematycznego wzrostu nakładów inwestycyjnych z roku na rok.

Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera krótką charakterystykę sytuacji budżetowej Gminy Wojkowice w latach 2004 -2008 oraz zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2009 – 2012 z wyszczególnieniem kwot nakładów w poszczególnych okresach oraz planowanych źródeł finansowania. Ponadto Plan zawiera prognozę zadłużenia Gminy na czas realizacji wymienionych projektów oraz informacje dotyczące monitorowania 
i promowania planowanych przedsięwzięć.

- Charakterystyka sytuacji finansowej Gminy w latach 2004 – 2008.

Analiza budżetu Gminy Wojkowice dotyczy okresu pięciu lat, począwszy od roku 2004. Wszystkie dane finansowe pochodzą ze sprawozdań finansowych z wykonania budżetu w latach 2004-2008, wg stanu na dzień 31 stycznia 2009r.

Dochody budżetu

Realizację dochodów budżetowych w latach 2004-2008 przedstawiają poniższe tabele.

|  | Lata |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Dochody ogółem | 12 914 620 zł | 14 598 758 zł | 15 513 846 zł | 18 094 989 zł | 21 326 120 zł |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Dochody własne | 8 079 173 zł | 9 815 827 zł | 9 937 466 zł | 12 236 876 zł | 15 508 439 zł |
| Subwencja ogólna | 2 900 445 zł | 2 878 330 zł | 3 298 530 zł | 3 172 073 zł | 3 552 061 zł |
| Dotacje | 1 534 709 zł | 1 904 601 zł | 2 277 850 zł | 2 686 040 zł | 2 265 620 zł |

|  | Dynamika dochodów |
| --- | --- |
|  | 2005/2004 | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 |
| Dochody ogółem | 119,91 | 106,27 | 116,64 | 117,86 |
| w tym: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 121,50 | 101,24 | 123,14 | 126,74 |
| Subwencja ogólna | 99,24 | 114,60 | 96,17 | 111,98 |
| Dotacje | 124,10 | 119,60 | 117,92 | 84,35 |

Powyższe dane wykazują, iż w latach 2004 – 2008 występował rokroczny wzrost dochodów budżetowych w Gminie Wojkowice. Największy wpływ 
na wzrost dochodów budżetowych ogółem miał wzrost dochodów własnych Gminy. W przypadku subwencji ogólnej w latach 2004- 2008 zaobserwować można tendencję wzrostową z wahaniami w latach 2005 i 2006. Wielkość dotacji celowych, jakie otrzymywała Gmina w latach 2004 -2007 rosła rokrocznie. W 2008 roku w porównaniu do roku 2007 zaobserwować można spadek wielkości dochodów budżetowych będących dotacjami.

Wzrost dochodów budżetowych ogółem w latach 2004 - 2008 przedstawia poniższy wykres.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych w latach 2004- 2008 przedstawia poniższy wykres.

Dochody budżetowe w latach 2004 – 2008 charakteryzują się bardzo zbliżoną strukturą. Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem 
w analizowanym okresie nie ulega znaczącym zmianom.

Wydatki budżetu

Realizację wydatków budżetowych w latach 2004-2008 przedstawiają poniższe tabele.

|  | Lata |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Wydatki ogółem | 11 915 914 zł | 12 488 736 zł | 13 846 637 zł | 15 465 572 zł | 19 397 246 zł |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Wydatki bieżące | 11 755 700 zł | 12 163 021 zł | 13 066 328 zł | 14 802 978 zł | 16 260 423 zł |
| Wydatki majątkowe | 160 214 zł | 325 715 zł | 780 309 zł | 662 593 zł | 3 136 823 zł |

|  | Dynamika wydatków |
| --- | --- |
|  | 2005/2004 | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 |
| Wydatki ogółem | 107,99 | 107,61 | 111,69 | 125,43 |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wydatki bieżące | 103,46 | 107,43 | 113,29 | 109,85 |
| Wydatki majątkowe | 203,30 | 239,57 | 84,91 | 473,42 |

W latach 2004 – 2008 zaobserwować można coroczny wzrost wydatków budżetowych ogółem. W przeciągu 5 lat wydatki budżetowe wzrosły blisko dwukrotnie. Wydatki bieżące rosną systematycznie od początku analizowanego okresu. W przypadku wydatków majątkowych mamy do czynienia z ich znaczącym skokowym przyrostem w roku 2008.

Wydatki budżetowe ogółem w latach 2004 - 2008 przedstawia poniższy wykres.

Zmiany w strukturze wydatków budżetowych w latach 2004 - 2008 przedstawia poniższy wykres.

W latach 2004 -2007 wydatki majątkowe stanowiły znikomą część wydatków budżetowych ogółem. W 2008 roku nastąpił znaczący wzrost wydatków majątkowym, co wpływa na zmianę ogólnej struktury wydatków.

Przychody i rozchody, zadłużenie Gminy.

Przychody, rozchody oraz zadłużenie Gminy Wojkowice w latach 2004 – 2008 przedstawia poniższa tabela.

|  | Lata |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Dochody | 12 914 620 zł | 14 598 758 zł | 15 513 846 zł | 18 094 989 zł | 21 326 120 zł |
| Wydatki | 11 915 914 zł | 12 488 736 zł | 13 846 637 zł | 15 465 572 zł | 19 397 246 zł |
| Przychody | 998 706 zł | 319 806 zł | 2 121 574 zł | 1 667 209 zł | 1 408 159 zł |
| Rozchody | 639 284 zł | 1 099 284 zł | 945 033 zł | 742 644 zł | 635 721 zł |
| Deficyt/ Nadwyżka | Nadwyżka 998 706 zł | Nadwyżka 2 110 022 zł | Nadwyżka 1 667 209 zł | Nadwyżka 2 629 417 zł | Nadwyżka 1 928 874 zł |
| Zadłużenie | 5 122 681 zł | 4 023 397 zł | 2 478 364 zł | 1 735 720 zł | 2 508 159 zł |
| Wskaźnik zadłużenia | 39,67% | 27,56% | 15,98% | 9,59% | 11,76 % |

W latach 2004 -2008 Gmina wykazywała rokrocznie nadwyżkę budżetową. Nadwyżka ta była przeznaczana w znacznym stopniu na spłatę zadłużenia Gminy stąd w latach 2004 -2007 zadłużenie Wojkowic malało z roku na rok. 
W roku 2008 wzrosło zadłużenie Wojkowic głównie za sprawą wzrostu wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje.

Zadłużenie gminy w latach 2004 -2008 przestawia poniższy wykres.

- Zadania inwestycyjne gminy w latach 2009 - 2012

| Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Okres realizacji | Nakłady | Nakłady w poszczególnych latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozbudowa budynku Domu Kultury. | Rozbudowa Domu Kultury (3.000m³), dobudowa wejścia, holu, pomieszczeń biurowych, sal przeznaczonych na zajęcia muzyczne i plastyczne. | 2010-2012 | Razem | 1 800 000 | 0 | 200 000 | 800 000 | 800 000 |
|  |  |  | Budżet | 600 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 1 200 000 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja budynku Domu Kultury wraz z termomodernizacją | termomodernizacja budynku, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wentylacji mechanicznej, wymiana parkietu i oświetlenia oraz adaptacji akustyki w sali widowiskowej, modernizacja zaplecza socjalnego | 2010-2012 | Razem | 1 100 000 | 0 | 100 000 | 500 000 | 500 000 |
|  |  |  | Budżet | 300 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 800 000 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Sucharskiego, części ul. Morcinka, Kopalnianej, Zacisze, Granitowej oraz oswietlenia osiedla mieszkaniowego przy ul. Morcinka. | Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej. Budowa oświetlenia: ułożenie kabli długości 3.000 mb, zabudowa szafy oświetleniowej, zabudowa słupów oświetleniowych drogowych (23 szt), zabudowa słupów parkowych (10 szt), zabudowa opraw oświetleniowych typu: drogowego o mocy 100W (23 szt), parkowego o mocy 80W (10 szt), ułożenie bednarki ocynkowanej długości 3000 mb. | 2009 | Razem | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rewitalizacja Parku Miejskiego | Uporządkowanie zieleni, renowacja ciągów komunikacyjnych, wytyczenie nowych ścieżek spacerowych i dydaktycznych, przebudowa i renowacja elementów małej architektury, utworzenie toru przeszkód dla rowerzystów | 2009-2012 | Razem | 4 300 000 | 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 900 000 |
|  |  |  | Budżet | 2 950 000 | 100 000 | 750 000 | 500 000 | 1 600 000 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 1 350 000 | 300 000 | 250 000 | 500 000 | 300 000 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest w budynkach komunalnych mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 16, 18, 19, 21. | Opracownaie dokumentacji technicznej, usunięcie pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestow-cementowych, wymiana Konstrukcji dachów, pokrycie dachów dachówką, wykonanie obróbek blacharskich | 2009-2010 | Razem | 265 000 | 15 000 | 250 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 62 500 | 0 | 62 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 187 500 | 0 | 187 500 | 0 | 0 |
| Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego nr 16, 17, 18, 19, 21, i 28. | Opracownaie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie audytu energetycznego, docieplenie ścian płytami styropianowymi, wykonanie tynku mineralnego | 2009-2010 | Razem | 365 000 | 15 000 | 350 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 15 000 | 15 000 |  |  |  |
|  |  |  | GFOŚiGW | 87 500 | 0 | 87 500 |  |  |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 262 500 | 0 | 262 500 |  |  |
| Budowa kanalizacji rozdzielczej: sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Łęg. | Opracownaie dokumentacji technicznej. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Paderewskiego (740mb), Szymanowskiego (230MB), Kasprowicza (240mb), Fitelberga (390mb), Karłowicza (odcinek od ulicy Sobieskiego do Cmentarza - 570mb), Gierymskiego (odcinek od ulicy Paderewskiego do mostu na Brynicy - 800mb)i Zaułek (280mb) | 2009-2011 | Razem | 6 680 000 | 180 000 | 2 550 000 | 3 950 000 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 625 000 | 0 | 300 000 | 325 000 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | POIŚ | 4 875 000 | 0 | 2 250 000 | 2 625 000 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Długosza oraz części ul. Sobieskiego | Opracownaie dokumentacji technicznej. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza oraz części ulicy Sobieskiego (PE 80, φ 90-200, l -1100mb). | 2009 | Razem | 400 000 | 4000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa kanalizacji rozdzielczej: sanitarnej i deszczowej w ul. Plaka i Sobieskiego. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fabrycznej, Nowej, Pułaskiego, Kosynierów, Akacjowej, Maszyńskiej, Plaka i Sobieskiego. (Kanalizacja sanitarna - PVC, Φ 200mm, l=6.112mb, kanalizacja deszczowa - PVC i PE SPIRO, Φ 250-600mm, l=4.700). | 2009-2012 | Razem | 12 200 000 | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
|  |  |  | Budżet | 1 300 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 600 000 | 0 | 200 000 | 0 | 400 000 |
|  |  |  | POIŚ | 7 800 000 | 0 | 3 000 000 | 2 600 000 | 2 200 000 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 2 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzeziny, Harcerska, Długosza i Głowackiego oraz budowa wodociągu w ul. Głowackiego. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Brzeziny (1.016mb), Harcerskiej (614mb), łącznik Strażacka-Długosza (426mb), Długosza (113mb), Głowackiego 1.004mb) i wodociągu w ulicy Głowackiego (1.308mb). | 2009 | Razem | 1 891 895 | 1 891 895 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 491 895 | 491 895 | 0 | 0 | 0 |
| Rekultywacja wyrobiska wapieni | Dokumentacja projektowa niwelacji terenu na obszarze byłego wyrobiska wapieni. | 2009-2012 | Razem | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru centrum. | Dokumentacja techniczna, niwelacja terenu, budowa targowiska miejskiego, budowa drogi dojazdowej i parkingów. | 2009-2011 | Razem | 8 000 000 | 500 000 | 3 500 000 | 4 000 000 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 1 200 000 | 75 000 | 525 000 | 600 000 |  |
|  |  |  | GFOŚiGW | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPO | 6 800 000 | 425 000 | 2 975 000 | 3 400 000 |  |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 |  |  |  |  |
| Modernizacja i rozbudowa ulicy Licealnej. | Opracownaie dokumentacji projektowej. Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Licealnej. | 2009-2012 | Razem | 2 080 000 | 30 000 | 150 000 | 900 000 | 1 000 000 |
|  |  |  | Budżet | 580 000 | 30 000 | 150 000 | 400 000 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 1 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 1 000 000 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola. | Opracownie dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym. Docieplenie ścian budynku, wymiana instalacji co, wymiana wymiennikowni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. | 2009 | Razem | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół | Opracownie dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym. Docieplenie ścian budynku, wymiana instalacji co, wymiana wymiennikowni, wymiana stolarki okiennej. | 2009-2010 | Razem | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1. | Opracownie dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym. Docieplenie ścian budynku, wymiana instalacji co, wymiana wymiennikowni, wymiana stolarki okiennej. | 2009-2010 | Razem | 900 000 | 75 000 | 825 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budżet | 200 000 | 75 000 | 125 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 |
| Budowa boiska sportowego do koszykówki i piłki ręcznej na terenie Gimnazjum. | Opracownie dokumentacji technicznej wraz realizacją projektu. | 2010-2012 | Razem | 1 050 000 | 0 | 50 000 | 500 000 | 500 000 |
|  |  |  | Budżet | 350 000 | 0 | 50 000 | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 700 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego do koszykówki i piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. | Opracownie dokumentacji technicznej wraz realizacją projektu. | 2010-2012 | Razem | 1 050 000 | 0 | 50 000 | 500 000 | 500 000 |
|  |  |  | Budżet | 350 000 | 0 | 50 000 | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | RPO | 700 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Razem | 43 671 895 | 4 996 895 | 13 325 000 | 16 150 000 | 9 200 000 |
|  |  |  | Budżet | 10 755 000 | 2 480 000 | 2 850 000 | 2 825 000 | 2 600 000 |
|  |  |  | GFOŚiGW | 3 150 000 | 1 250 000 | 700 000 | 500 000 | 700 000 |
|  |  |  | RPO/POIŚ | 22 875 000 | 425 000 | 8 225 000 | 10 325 000 | 3 900 000 |
|  |  |  | Kredyty i pożyczki | 6 891 895 | 841 895 | 1 550 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |

- Prognoza zadłużenia Gminy na okres realizacji planu wraz z prognozą dochodów budżetowych.

Prognoza dochodów budżetowych zakłada ich coroczny wzrost o 1,45 % w stosunku do roku poprzedniego; prognoza roku 2009 stanowi kwotę planowanych dochodów budżetowych, przyjętą w uchwale budżetowej na rok 2009, ustaloną w oparciu o dochody wykonane w roku 2008.

| Prognoza dochodów budżetowych na lata 2008-2015* |
| --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 21 326 120 | 18 308 790 | 18 574 267 | 18 843 594 | 19 116 826 | 19 394 020 | 19 675 234 | 19 960 525 |

* Kwota roku 2008 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych.

Prognoza zadłużenia obejmuje lata 2009 -2015.

Planuje się, iż w latach 2009 – 2015 zadłużenie gminy będzie wzrastać w poszczególnych latach obowiązywania Planu i osiągnie wartość maksymalną w 2012r. Na koniec roku 2015 przewiduje się, iż zadłużenie Wojkowic zostanie całkowicie spłacone.

Prognozę zadłużenia wraz ze wskaźnikami procentowymi: zadłużenia i rozchodów w poszczególnych latach, w odniesieniu do planowanych dochodów, przedstawia poniższa tabela.

| Zadłużenie | Zadłużenie w poszczególnych latach |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zaciągnięte zobowiązania | 2 508 159 | 1 404 159 | 391 895 | 930 500 | 2 400 000 | 3 000 000 | 1 400 000 | 0 |
| Planowane zobowiązania | - | 841 895 | 1 550 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 2 508 159 | 2 246 054 | 1 941 895 | 3 430 500 | 4 400 000 | 3 000 000 | 1 400 000 | 0 |
| Wskaźnik zadłużenia względem planowanych dochodów | 11,76% | 12,27% | 10,45% | 18,21% | 23,02% | 15,47% | 7,12% | 0,00% |
| Planowana kwota spłat zobowiązań | 635 721 | 1 104 000 | 1 854 159 | 1 011 395 | 1 030 500 | 1 400 000 | 1 600 000 | 1 400 000 |
| Wskaźnik wielkości rozchodów. | 2,98% | 6,03% | 9,98% | 5,37% | 5,39% | 7,22% | 8,13% | 7,01% |

- Metody wdrażania, monitorowania i komunikacji społecznej

Inwestycje wymienione w powyższym zestawieniu będą realizowane z środków budżetowych Gminy Wojkowice jak i środków zewnętrznych. Do zewnętrznych źródeł finansowania niniejszych projektów zaliczają się środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznawane w trybie konkursowym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 oraz środki z Funduszu Spójności przyznawane 
w trybie konkursowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wymienione inwestycje będą wdrażane według indywidualnych harmonogramów oraz dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby każdej z wymienionych inwestycji. Monitorowaniem wdrażania projektów zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą zajmować się pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w Wojkowicach.

Realizacji projektów będzie towarzyszyć akcja promocyjna mająca na celu dostarczenie informacji mieszkańcom o realizowanych w ramach WPI inwestycjach. Informacje o realizowanych projektach będą zamieszczone m.in. w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach informacyjnych w miejscach realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności promocja projektu będzie przeprowadzana zgodnie 
z wytycznymi Unii Europejskiej w tym zakresie.

# Footnotes

wskaźnik dynamiki zobrazowany jako iloczyn stosunku wartości dochodu z roku danego do dochodu z roku poprzedniego oraz liczby 100.

Kwoty roku 2008 przedstawiają stan rzeczywisty (wykonanie),

Prognoza na 31 grudnia danego roku, uwzględniająca zobowiązania zaciągnięte w roku poprzednim.

Prognoza uwzględniająca zobowiązania zaciągnięte w danym roku budżetowym oraz spłatę w danym roku budżetowym zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

Prognoza na dzień 31 grudnia danego roku

# Text boxes

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

Wysokość

zadłużenia (na

koniec roku)

2004

2005

2006

2007

2008

Lata