# Załącznik nr 9 do SIWZ

# Wzór Umowy do SIWZ

W dniu ……………….20011r. w Wojkowicach pomiędzy:

Gminą Miasta Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Sobieskiego 290 A, NIP 625-10-05-742, reprezentowaną przez:

Witolda Kwietnia		- 	Burmistrza Miasta Wojkowice

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………....., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………., NIP ……………………, REGON …………………

reprezentowaną/ym przez:

- ………………………………..			- ………………………………

- ………………………………..			 - ……………………………...

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta, w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia …………….2011r., umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na jego rzecz roboty składające się na zadanie pod nazwą „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku administracyjno - gospodarczym stadionu sportowego przy ulicy Kusocińskiego – nr 1551/1, 1551/13 w Wojkowicach”

- Zakres robót obejmuje wykonanie I etapu zadania t.j.:

- wykonanie – przebudowa instalacji zasilającej i pomiaru,

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych oraz oświetlenia na parterze i w piwnicach budynku,

- wykonanie instalacji teletechnicznych,

- wykonanie instalacji 3-fazowej zasilającej zewnętrzne gniazdo poboru energii,

- wykonanie instalacji zasilającej I piętro budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej budynku.

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą opracowaną w grudniu 2010r. przez Arkadiusza Strzodka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo „ASK PROJEKT” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. J. Niedzieli 61a/53 oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla modernizacji instalacji elektrycznej w budynku (Projekt budowlano – wykonawczy oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy).

- Szczegółowy zakres robót objętych niniejsza umową obejmuje:

- modernizację zasilania budynku w energię elektryczną – w istniejącym pomieszczeniu rozdzielni głównej wymiana tablicy licznikowej na nowa skrzynkę z tworzywa sztucznego, do której przenieść należy istniejący licznik, poprowadzenie ze skrzynki przewodów YDY 5X6 mm2 do rozdzielni TO- parer oraz T1 piętro wraz z dokonaniem zgłoszenia i odbioru robót przez ENION S.A. Oddział w Będzinie,

- zabudowa dwóch rozdzielni podtynkowych w obudowie z tworzywa sztucznego na parterze budynku oraz na piętrze budynku,

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej w pomieszczeniach piwnic i parteru budynku,

- wykonanie oświetlenia awaryjnego,

- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych w tym gniazd wtykowych telefonicznych i komputerowych,

- wykonanie instalacji zasilającej gniazdo wtykowe trójfazowe w zabudowanej na zewnątrz skrzynce przystosowanej do zamykania,

- montaż przewodów ochronnych,

- wykonanie instalacji odgromowej wraz z otokiem uziemiającym.

- Niezależnie od postanowień powyższych Wykonawca:

- wykona także roboty towarzyszące takie jak uruchomienie wykonanego oświetlenia, wyłączenia prądu, przywrócenie do stanu pierwotnego i uporządkowanie placu robót, nadzory, odbiory, próby, pomiary,

- wykona inne roboty i czynności konieczne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót,

- sporządzi dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przywróci do stanu pierwotnego nawierzchnię po wykonaniu robót na zewnątrz budynku.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty w terminie do jednego miesiąca od podpisania niniejszej umowy.

- Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu robót, w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania niniejszej umowy. W razie opóźnienia w przekazaniu placu robót spowodowanego okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego termin zakończenia robót zostanie odpowiednio wydłużony.

- Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót

- Data zakończenia robót wskazana w końcowym protokole odbioru robót jest datą przejęcia przez Zamawiającego placu robót i rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi.

- Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót Strony wyznaczają następujące osoby:

a) ze strony Wykonawcy 	    -	Kierownik robót, tel ………………

b) ze strony Zamawiającego -	Inspektor nadzoru, tel ……………………………………

- Wskazane wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazania placu robót jak również do podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Wykonawca ma prawo żądania przesunięcia terminu zakończenia robót z powodu wystąpienia uzasadnionych niezależnych od niego okoliczności.

§ 3

      - Po przejęciu placu robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie.

      - Niezwłocznie po przejęciu placu robót Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania.

      - W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim,

- uszkodzenie mienia osób trzecich oraz punktów geodezyjnych,

      - Wykonawca zobowiązany jest do składowania oraz wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa.

      - Za bezpieczeństwo i higienę pracy na placu robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

      - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić plac robót do stanu pierwotnego.

§ 4

        - Zakończenie wykonania robót i gotowość do ich odbioru Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu, który jest zobowiązany przystąpić do przeprowadzenia odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

        - W razie braku zastrzeżeń Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru robót.

        - W razie zgłoszenia przez Zamawiającego, w toku czynności odbiorowych, zastrzeżeń, co do jakości lub ewentualnych wad albo braków wykonanych robót Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może wstrzymać odbiór i wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcia, nie krótszy jednak niż 3 dni,

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają prawidłowe użytkowanie i korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości technicznej i użytkowej rzeczy.

        - Niezwłocznie po usunięciu wad lub usterek przeprowadzony zostanie ponowny odbiór wykonanych robót, przy czym jako datę zakończenia robót przyjmować się będzie datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót potwierdzającego ich prawidłowe wykonanie.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością i rzetelnością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz:

- z zakresem rzeczowym opisanym w § 1 umowy oraz w załączniku do umowy,

- z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- z wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

- z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i ustalonymi zwyczajami,

- warunkami technicznymi określonymi w projekcie technicznym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca używać będzie własnych narzędzi o wysokiej jakości i odpowiednim standardzie.

- Materiały konieczne do wykonania robót będących przedmiotem umowy dostarczać będzie Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 6.

- W razie konieczności dokonania zmian co do ilości, parametrów technicznych lub jakościowych albo producenta materiałów, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego w tym zakresie.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać jakościowo normom i wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz posiadać odpowiednie zezwolenia i stosowne certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

- Po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy może posługiwać się osobami trzecimi ponosząc za ich działania i zaniechania pełną odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§ 6

- Z tytułu prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………   zł (……..złotych) brutto. Do wskazanej wyżej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego wliczony jest podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

- Kwota wynagrodzenia ryczałtowego netto (bez podatku od towarów i usług) wynosi …………….. zł (………………………………………).

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi końcowy protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

§ 7

  - Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

  - W wystawianych fakturach Wykonawca zobowiązany jest umieścić wzmiankę o powyższym zastrzeżeniu. W braku takiej wzmianki Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności do czasu doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury, tj. wraz z przedmiotową wzmianką o wymaganej zgodzie Zamawiającego na przelew wierzytelności.

§ 8

- Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania robót.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie. W takim przypadku Zamawiający niezależnie od możliwości żądania kary umownej i wykonania czynności ciążących na Wykonawcy, ma prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

- w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego, sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z której przyczyn odstąpiono od umowy;

- zgłosić do odbioru Zamawiającemu wykonane prace zabezpieczające;

- niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu inwentaryzacji robót i zakończenia odbioru robót zabezpieczających, usunąć z miejsca wykonywania robót swoje materiały i urządzenia.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres dwudziestu czterech miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.

- Ewentualne zaistniałe usterki lub wady wykryte w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt, w terminie do 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, termin usunięcia wad lub usterek może zostać przez Zamawiającego przedłużony.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania usterek lub wad.

- W przypadku niedotrzymana terminu wskazanego w ustępie 2 Zamawiającemu służy prawo do powierzenia usunięcia wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 20% kwoty wskazanej w § 6 ustęp 1 w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,3% kwoty wskazanej w § 6 ustęp 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu robót,

- w wysokości 0,3 % kwoty wskazanej w § 6 ustęp 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze,

- w wysokości 0,5% kwoty wskazanej w § 6 ustęp 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu ciążących na nim zobowiązań, zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania robót.

- W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót, z zachowaniem prawa do kary umownej lub odstąpić od umowy, gdy opóźnienie w wykonaniu robót przekroczy okres 30 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 11

- Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

    - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

    - Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

# Zamawiający 							Wykonawca