Załącznik nr 12 do SIWZ

Wzór

UMOWA

W dniu ……………………..2011 r. w Wojkowicach pomiędzy:

Gminą Miasta Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 290A, NIP 625-10-05-742, reprezentowaną przez:

Witolda Kwietnia 			-	Burmistrza Miasta Wojkowice

zwaną dalej Zamawiającym

a

..................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta, w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………………………….. pod Nr ………………………………….,

umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na jego rzecz roboty składające się na zadanie pod nazwą „Wymiana pokrycia dachów z płyt azbestowo cementowych na blachodachówkę wraz z dociepleniem budynku, izolacją ścian piwnic i częściową wymianą stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 19 i 21 przy ul. Sucharskiego w Wojkowicach”.

- 2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

a) Obiekt nr 1- budynek mieszkalny wielorodzinny nr 19 przy ul. Sucharskiego:

- remont dachu – wymiana pokrycia dachu  - rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo cementowych , transport, utylizacja płyt, wymiana konstrukcji z pokryciem dachu blachodachówką.

- elewacja – wykonanie izolacji ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych

- docieplenie stropu nad I piętrem  - poddasza,

- montaż okien piwnic i klatek schodowych,

- remont opaski wokół budynku

a) Obiekt nr 2- budynek mieszkalny wielorodzinny nr 21 przy ul. Sucharskiego:

- remont dachu – wymiana pokrycia dachu  - rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo cementowych , transport, utylizacja płyt, wymiana konstrukcji z pokryciem dachu blachodachówką.

- elewacja – wykonanie izolacji ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych

- docieplenie stropu nad I piętrem  - poddasza,

- montaż okien piwnic i klatek schodowych,

- remont opaski wokół budynku.

2.	Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

§ 2

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe (wartość przedmiotu umowy) ustalona zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do 	niniejszej umowy, wynosi:

a) brutto (wraz z podatkiem VAT):...............................................................

słownie złotych: ..............................................................................................

b) w tym podatek VAT w wysokości … %, tj........................................................

słownie złotych: ..............................................................................................

c) netto: ..................................................................................................

słownie złotych: ..............................................................................................

3.	Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wszelkie roboty przygotowawcze, demontażowe, wyburzeniowe, odtworzeniowe i porządkowe, koszt wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

5. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i wynagrodzenia brutto.

§ 3

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową.

2.	Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

3.	Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

4.	W przypadku wystąpienia zwłoki w zakończeniu robót lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o postanowienia § 10 umowy.

5.	Faktury za roboty stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

§ 4

1.	Termin rozpoczęcia i zakończenia robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót – nie później niż w ciągu … od przekazania placu budowy; przekazanie placu budowy nastąpi w terminie  ….  licząc od dnia  zawarcia umowy,

- w terminie 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować (na podstawie wstępnego harmonogramu złożonego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej) i przedstawić Zamawiającemu w celu zatwierdzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania tego harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego przez Wykonawcę w ofercie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych. W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zaktualizowania harmonogramu. Aktualizacja ta musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.

3. Za termin zakończenia całości robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o  którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4.	Termin zakończenia robót określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych:

a)  wskutek działania siły wyższej, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych, niesprzyjających anomalii pogodowych, które uniemożliwiają realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną i będą miały wpływ na termin wykonania robót lub spowodują zawieszenie wykonania robót,

b)  koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych;

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz  zaakceptowane przez Zamawiającego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi zaistniałego opóźnienia.

§ 5

Obowiązki stron.

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1.	Dostarczenie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. 	Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.

1.3. 	Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

1.4.	Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

1.5.	Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

1.6. 	Regulowanie należności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę, na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1.	Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2. 	Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania robót.

2.3.	Opracowanie projektu organizacji robót budowlano-montażowych.

2.4.	Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego.

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i  prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę, używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren placu budowy od chwili jego przejęcia.

2.5.	Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) oraz przedstawić go Zamawiającemu.

2.6.	Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego robót.

2.7.	Współpraca ze służbami Zamawiającego w zakresie realizacji robót.

2.8.	Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

2.9.	Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.10.	Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

2.11.	Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

2.12.	Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.13.	Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.14.	Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.15.	Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji robót.

2.16.	Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót.

2.17. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§ 6

1.	Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: .............................................................................................., z siedzibą: ..................................................................., tel. ............................. .

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

2.	Kierownikiem budowy będzie: ......................................................................... ,

posiadający (-a) uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nr uprawnień: ...................................................................................................

3.	Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4.	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a)	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.	W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

6.	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§ 7

1.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości robót składających się na przedmiot umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego jest datą zakończenia robót.

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia i wystawienia faktury końcowej.

2.	Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

3.	Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji robót. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4.	Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego robót. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5.	W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6.	Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 2.6 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszty uzyskania tych dokumentów obciążają Wykonawcę.

7.	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8.	Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

8.1.	nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;

8.2.	ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub ich niewłaściwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

10.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

10.1.nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

10.2.nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

11.Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

1.	Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2.	Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakości wykonanych robót zostanie rozszerzona przez udzielenie 3-letniej gwarancji za wady każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego robót, z wyjątkiem urządzeń, na które producenci udzielają innej gwarancji, lecz nie krócej niż 2 lata od daty odbioru końcowego robót.

3.	Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego robót.

§ 9

Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b)	Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c)Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 4 ust. 4 punkty od „a” do „b” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)	Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez okres przekraczający dwa miesiące, pomimo otrzymania dodatkowego wezwania do zapłaty;

b)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

3.	Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

c)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

e)	Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jest zobowiązany, w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy, do:

- a)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- b)	odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4 lit. c, po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

- c)	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

a)	w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z  harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości umowy;

b)	w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na  podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a  zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-	ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami;

-	w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

7.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a  zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-	ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 10

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt a);

b)	za zwłokę w zakończeniu robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt a), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt a), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt a), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4. 	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

5.	Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 11

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł

słownie złotych: ..................................................................................................

2.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ...........................................................

3.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4.	W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane. Pozostała część, tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni po upływie trzyletniego okresu rękojmi liczonego od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

5.	W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót Wykonawca, przed podpisaniem aneksu do umowy w tej sprawie, zobowiązany jest do  przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres niezbędny do zakończenia robót.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 12

1.	Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami tych mediów.

2.	W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 13

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                              Wykonawca