Urząd Miasta w  W o j k o w i c a c h

ul. Jana III Sobieskiego 290A

42-580  Wojkowice

Załącznik NR 1 do SIWZ

U M O W A   IiR-D.271.4.2011

W dniu ........................... 2011r. w Wojkowicach pomiędzy:

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice 		-	Witolda Kwietnia,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 	- 	Marka Skrobka,

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu …………………r., przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na opracowanie  dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz kosztorysowej dla zadania:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.:

„Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 211b ”

oraz

„Budowa boiska sportowego do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 29

została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w zakresie swojej działalności wykonać na jego rzecz projekt budowlany i wykonawczy pod nazwą Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 211b  ” oraz „Budowa boiska sportowego do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 29.” wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w niniejszej umowie lub w odpowiednich przepisach; dalej „Dokumentacja”.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a) sporządzenia inwentaryzacji budowlanej w zakresie przeznaczonym do celów projektowych;

b) opracowania dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia – 2 egz.;

c) opracowania projektu budowlanego i wykonawczego:

1) kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 211b, dalej „Kompleks sportowy”, na który składają się:

- boisko sportowe wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 22,00 x 42,00 m  (max.); dalej „Boisko wielofunkcyjne”;

- czterotorowa bieżnia z tartanu o długości bieżni 60m wraz ze skocznią do skoków w dal;   dalej „Bieżnia”;

- boisko do koszykówki o wymiarach 15mx28m ; dalej „Boisko do koszykówki”;

2) boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 29 o wymiarach 20,00 x 40,00 m; dalej „Boisko do piłki ręcznej”.

zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego gwarantującego wykonanie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną (8 egz.) w zakresie:

- zagospodarowania terenu,

- projektu Boiska wielofunkcyjnego, Bieżni, Boiska do koszykówki oraz Boiska do piłki ręcznej.

- ogrodzenia boisk wraz z wykonaniem piłkochwytów,

- wyposażenia w sprzęt sportowy,

- wykonania dojść, dojazdów i chodników,

- wykonania odwodnienia boiska (drenaż wraz z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej),

- wykonania niezbędnych elementów konstrukcyjnych,

- wykonania „przełożeń i przesunięć” mediów poza obręb murawy boiska, jeżeli wystąpią;

d) sporządzenia Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.);

d) sporządzenia Przedmiarów robót oddzielnie dla każdego zakresu robót (2 egz.);

e) sporządzenia Kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdego zakresu robót( 2 egz.);

f) jednokrotnej aktualizacji przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie zamawiającego w terminie 15 dni od daty wezwania;

g) sporządzenia Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

h) dokonania pełnego uzgodnienia projektu ze wszystkimi stronami postępowania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień, pozwoleń (koszt wszystkich uzgodnień opinii, ponosi Wykonawca);

i) sporządzenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami) w zależności od skali opracowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, lub ewentualnie uzyskanie stosownego zgłoszenia dla inwestycji realizowanej na podstawie przedmiotowego projektu;

j) uzyskania mapy dla celów projektowych dla Boiska do piłki ręcznej.

3. Projektowany Kompleks sportowy, na który składają się Boisko wielofunkcyjne, Bieżnia i Boisko do koszykówki zlokalizowane będą na działce o nr 628/25 w Wojkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00044268/9.

4. Projektowane Boisko do piłki ręcznej zlokalizowane będzie na działce nr 1026/2 w Wojkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00044037/1.

5. Mapa dla celów projektowych dla Kompleksu sportowego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

§2

Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

1. Zamawiający jest zobowiązany przygotować i przekazać Wykonawcy, w terminie uzgodnionym przez Strony – z zachowaniem przepisów o  ochronie informacji niejawnej –materiały, dokumenty, informacje oraz wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Dokumentację z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i przepisami prawa, w tym zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację zgodnie z wymaganiami:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);

4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.);

3. Dokumentacja przekazana zostanie Zamawiającemu zarówno w wersji papierowej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, jak i w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym, zapisanej na płycie CD.

4. Wykonawca zobowiązany jest opisywać proponowane materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do rozpoczęcia opracowywania Dokumentacji w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2011r.

3. Poprzez wykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją dostarczenie do Zamawiającego kompletnej i prawidłowo sporządzonej Dokumentacji, zarówno w zakresie merytorycznym jak i we właściwej formie oraz ilości egzemplarzy.

4. Odbiór Dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

5. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego są:

a) ze strony Zamawiającego komisja w składzie:

- Pan Piotr Lipiński;

- Dyrektor Gimnazjum w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211b;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 29.

b) ze strony Wykonawcy………………………… .

5. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, co do jakości oraz ewentualnych wad lub braków Dokumentacji.

6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.

7. Brak pisemnej odpowiedzi Wykonawcy na zastrzeżenia Zamawiającego w terminie,                        o którym mowa w ustępie 6, oznacza ich uznanie za zasadne oraz jest równoznaczne                      z obowiązkiem usunięcia wad lub braków zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym w ustępie 8.

8. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć zgłoszone przez Zamawiającego wady lub braki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego.

9. Usunięcie wad lub usterek albo przyjęcie Dokumentacji bez zastrzeżeń zostanie stwierdzone protokołem bezusterkowego odbioru Dokumentacji podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się.

10. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Dokumentacji. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie Dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 5

1. Z chwilą dostarczenie Dokumentacji w sposób określony w ust. 3, Zamawiający nabywa ogół majątkowych praw autorskich do tej Dokumentacji i jest uprawniony do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na polach eksploatacji związanych z zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania oraz zwielokrotniania każdą znaną w momencie zawarcia umowy techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM, na dyskach optycznych i magnetooptycznych,

b) wprowadzania zmian lub modyfikacji treści i formy, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian,

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci internet,

d) rozpowszechniania, w tym poprzez najem, dzierżawę i udzielanie licencji na korzystanie,

e) wprowadzania do obrotu, w tym poprzez sieć internet,

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których je utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

g) wykorzystywania jako część składowa innego zbioru dokumentacji,

h) publicznego wykonania oraz publicznego odtwarzania.

2. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i prawem udzielania licencji dysponuje Zamawiający.

§6

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł (słownie …………………………..) netto.

2. Do kwoty wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki, tj. ……………  zł  (słownie ………………………………), czyli łącznie kwota wynagrodzenia wynosi ……………….. zł (słownie ………………………………) brutto.

3. Ewentualne konsekwencje zmiany przepisów podatkowych wpływające na wysokości stawki podatku VAT z tytułu wykonania robót obciążają w całości Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowi protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 3

4. W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji, termin zapłaty określonym w ust. 3 ulegnie zmianie i wynagrodzenie uiszczone zostanie w terminie 14 dni licząc od daty usunięcia wad lub braków oraz dostarczenia poprawionej Dokumentacji Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie w takiej sytuacji protokół bezusterkowego odbioru Dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 9 umowy.

5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy służy prawo dochodzenia   odsetek ustawowych za zwłokę.

6. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu przez Zamawiającego prac przy pomocy własnego sprzętu, własnych środków technicznych i materiałów, na własny koszt i ryzyko. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, iż wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z zachowaniem odpowiednich warunków i wymogów, w tym zwłaszcza przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

2. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć wykonania całości lub części przedmiotu umowy osobom trzecim.

§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w przypadku przekroczenia terminu wskazanego w § 4 ust. 2 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

c) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków dokumentacji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do usunięcia wad lub braków.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W wypadku określonym w ust. 3 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu ciążących na Wykonawcy zobowiązań zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania przedmiotu umowy.

6. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej lub odstąpić od umowy, gdy opóźnienie w wykonaniu robót przekroczy okres 30 dni.

§9

1. W imieniu Zamawiającego czynności związane z realizacją niniejszej umowy dokonywać będzie:

……………………………………………………..

2. W imieniu Wykonawcy czynności związane z realizacją niniejszej umowy dokonywać będzie :

…………………………………………………………………... - ………………………………………………………..

§10

- W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………………….zł (słownie : ………………………………………………. złotych), tj. 8% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto w formie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty upływu okresu, na jaki umowa została zawarta lub jej rozwiązania na skutek upływu okresu wypowiedzenia, a pozostałe

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

§11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

§12

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający						Wykonawca