# Załącznik nr 12 do SIWZ

# UMOWA NR  ZP/WGKiI.GK.272.9.2012

W dniu      .....................................................        2012r. w Wojkowicach pomiędzy:

## Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Witold   K w i e c i e ń 	- 	Burmistrz Miasta Wojkowice

a ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

zawarta została, w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia 12 października 2011r., umowa następującej treści:

§1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą :

„Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie miasta Wojkowice

w sezonie 2012/2013”

2. Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta

Wojkowice w sezonie zimowym 2012/2013 polegające na: odśnieżaniu, zwalczaniu

i usuwaniu gołoledzi oraz usuwaniu pryzm śniegowych na drogach w przypadku

zaistnienia takiej konieczności.

3. Zimowe utrzymanie ma zapewnić ciągłą, całodobową przejezdność dróg objętych

niniejszym zamówieniem i polega na odśnieżaniu jezdni dróg poprzez mechaniczne

usuwanie śniegu z jezdni oraz zwalczanie śliskości zimowej poprzez zapobieganie śliskości

i jej usuwanie za pomocą materiału uszorstniającego.

4. Przez zwalczanie śliskości zimowej należy rozumieć usuwanie z nawierzchni drogi lodu lub

zlodowaciałego śniegu przez posypanie drogi środkami chemicznymi lub materiałami

szorstkimi.

5. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje ponadto załadunek i wywóz śniegu z dróg gminnych

na terenie miasta Wojkowice.

6. Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia ma

obowiązek zapewnienia:

    - odpowiedniego sprzętu w ilości zapewniającej wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego,

    - całodobowej niezbędnej gotowości sprzętu oraz dyspozycyjności osób  prowadzących akcję zimowego utrzymania,

    - zabezpieczenia niezbędnych środków i materiałów do zwalczania śliskości zimowej,

    - prawidłowej organizacji pracy w celu uniknięcia zakłóceń w ruchu drogowym, aby odgarnięty śnieg nie powodował utrudnień w komunikacji pieszych oraz nie utrudniał wjazdów i wyjazdów.

7.  Zakres usługi obejmuje:

- odśnieżanie jezdni na całej szerokości,

- posypywanie jezdni na odcinkach decydujących o ruchu, a w szczególności odcinkach

położonych o pochyleniu powyżej 4%, skrzyżowań, obiektów mostowych, przystanków

komunikacji zbiorowej, niebezpieczne łuki poziome,

- w przypadku wystąpienia lodowicy spowodowanej opadami marznącej mżawki

posypywanie dróg całej długości,

- materiał do posypywania zabezpiecza na koszt własny Zleceniobiorca (Wykonawca).

8. Usługi należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowej specyfikacji

technicznej ZUD - załącznik nr 3 SIWZ.

9.  Do rozliczenia usługi Wykonawca zastosuje :

■  wynagrodzenie ryczałtowe - dobowe zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta     Wojkowice w warunkach atmosferycznych wymagających użycia sprzętu i środków chemicznych,

■ wynagrodzenie ryczałtowe  - dobowe utrzymanie pogotowia zimowego – gotowości ludzi i sprzętu do wyjazdu w razie potrzeby działania.

10. Wynagrodzenie ryczałtowe powinny uwzględniać następujący zakres usług i wymagania

konieczne przy ich realizacji :

1). Wykonawca będzie prowadził dyżury w czasie trwania umowy. Dyżurny będzie w razie

konieczności wzywał potrzebną ilość sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania

stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez wszystkie wymienione w umowie

jednostki sprzętowe w trakcie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest w ramach

prowadzonego dyżuru, do prowadzenia monitoringu stanu pogodowego na terenie gminy.

2). Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywania usługi utrzymania

zimowego oraz wywiązywania się wykonawcy z obowiązku pełnienia dyżurów.

3). W przypadku nie wywiązania się z prac objętych zamówieniem Wykonawca będzie

ponosił odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg gminnych.

4). Prowadzenie akcji zimowej obejmuje również prowadzenie dyżurów dyspozytorskich przy

uwzględnieniu warunku: dostępności telefonicznej.

Wykonawca winien mieć zapewnioną łączność bezprzewodową z każdą jednostką

sprzętową.

5). Uruchomienie pogotowia zimowego z dniem 15 listopada 2012r.

6). Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu

drogowego – zapobieganie i likwidacja gołoledzi, szronu, lodowicy, usuwanie śniegu

i błota pośniegowego zgodnie z określonymi w załączniku nr 4  SIWZ  - standardami.

7). stosowanie środków chemicznych po uprzednim usunięciu śniegu sprzętem

mechanicznym.

Zestawienie dróg   g m i n n y c h  przeznaczonych do odśnieżania  - stanowi Załącznik nr 1  SIWZ.

Długość  ogółem   -   23,50 km

Powierzchnia ogółem       -   125273,30 m2

Plan dróg gminnych  - stanowi Załącznik nr 2  SIWZ.

§ 2.

- Z tytułu wykonania określonego w § 1 przedmiotu umowy Wykonawca otrzymywać będzie następujące wynagrodzenie ryczałtowe:

a/ cenę ryczałtową dobową ( brutto) za  prowadzenie akcji – …………….. zł.

w tym podatek VAT w wysokości - …………. % to jest w kwocie - …………..… zł.

b/ cenę ryczałtową dobową (brutto) za utrzymanie pogotowia zimowego –

……………… zł.

w tym podatek VAT w wysokości -  …………. % to jest w kwocie -  ………………. zł.

c/ koszt prowadzenia akcji zimowej wg wzoru :

● ryczałt dobowy akcji – ……………. zł. x  53 dni = ………………..zł. (netto) + ……………. zł.

podatek Vat = ……………………………. zł. (brutto).

d/ koszt utrzymania w pogotowiu załogi i sprzętu  wg wzoru :

● ryczałt dobowy pogotowia -  …………… zł. x  67 dni = ………… zł. (netto) + ………… zł.

podatek Vat = …………….. zł. (brutto).

e/ łączny koszt prowadzenia akcji zimowej wg wzoru :

c + d = e

● koszt prowadzenia akcji – …………… zł. (netto) + …………………… zł. podatek Vat  +

koszt utrzymania pogotowia – ………………….. zł. (netto) + ………………. zł. podatek Vat  =

łączny koszt  prowadzenia akcji – ……………….. zł. (netto) + …………….. zł. podatek Vat =

…………………………… zł. (brutto)

- Strony wykluczają możliwość wzrostu wysokości wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy.

§ 3.

  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie miesięcznie z dołu, na podstawie wystawianych przez niego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego faktur VAT.

  - Podstawą uprawniającą Wykonawcę do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiającego wykaz:

- ilości dób zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Wojkowice w warunkach atmosferycznych wymagających użycia sprzętu i środków chemicznych, za które Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone przy zastosowaniu stawki określonej w § 2 ust. 1 pkt a,

- ilości dób utrzymania pogotowia zimowego, tj. gotowości ludzi i sprzętu do wyjazdu w momencie zgłoszenia potrzeby działania, za które Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone przy zastosowaniu stawki określonej w § 2 ust. 1 pkt b.

  - Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na wskazany w niej rachunek bankowy.

§ 4.

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

●  rozpoczęcie usługi  -   od 15 listopada 2012r.

●   zakończenie usługi –   do 15 marca 2013r.  ( z możliwością przedłużenia w razie

wystąpienia  wymagających tego warunków atmosferycznych)

  - W razie panowania niekorzystnych warunków atmosferycznych Zamawiający może przedłużyć termin wykonywania przedmiotu umowy. O fakcie przedłużenia tego terminu oraz okresie przedłużenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

§ 5.

- Z ramienia Zamawiającego nadzór nad wykonywaniem usług objętych umową, w tym w zakresie podpisywania wykazów, o których mowa w § 3 ustęp 2, sprawować będzie:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- Przed użyciem sprzętu i środków chemicznych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę osoby wskazanej w ust. 1 względnie innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do użycia sprzętu i środków chemicznych na każde polecenie osoby wskazanej w ust. 1 względnie innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

- Zgłoszeń telefonicznych oraz odwołań wykonywania czynności, o których mowa w § 1 ustęp 3 pkt b i c dokonuje osoba wskazana w ustępie 1 lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu codziennych meldunków o stanie przejezdności dróg, bądź ich sprzątania oraz pracy  brygad i sprzętu.

- Informacje dotyczące poprzedniej doby przekazywane będą o godz. 7oo pod nr tel.

  - 769-50-66  wew. 13, - Urząd Miasta Wojkowice  - Referat Gospodarki Komunalnej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10.000,00  złotych (dziesięć tysięcy złotych).

- Zamawiający ma prawo do:

- zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego o 40% netto w przypadku dwukrotnego, w trakcie tego samego miesiąca kalendarzowego, stwierdzenia nieprzestrzegania przez Wykonawcę zakresu robót i czynności lub sposobu ich wykonania,

- rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zastosowanie środka opisanego w pkt. (a) nie wpłynie na poprawę jakości wykonywanych prac i czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 8.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

  - Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                           W Y K O N A W C A :