ZP/WK.RGK.271.8.2013

# S P E C Y F I K A C J A

Istotnych Warunków Zamówienia

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją

zadania inwestycyjnego pn.:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”

Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

Poddziałanie 6.2.2. „Rewitalizacja – małe miasta”

Nr projektu – 1433

sierpień 2013r.

I. Zamawiającym jest:

Gmina Wojkowice

Urząd Miasta Wojkowice

ul. Jana III Sobieskiego 290A

42-580 W o j k o w i c e

reprezentowana przez:

Burmistrza – mgr inż. Zofię Gajdzik

Centrala telefoniczna U.M. 	- (0-32) 769-50-66

fax U.M.			- (0-32) 769-50-73

NIP U.M. 			- 625-10-05-742

REGON U.M. 			- 270642670

Strona internetowa U.M. 	- www.wojkowice.pl

II. Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest numerem: ZP.WK.RGK.271.8.2013

III. Tryb udzielenia zamówienia :

3.1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.2. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  na  podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,

poz. 759 z późn. zmianami), zwanej dalej Pzp.

IV. Przedmiot zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu

nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego

w Wojkowicach ”.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71.52.00.00-9  –  usługi nadzoru budowlanego,

71.24.70.00-1  –  nadzór nad robotami budowlanymi

71.54.10.00-2 –   usługi zarządzania projektem budowlanym

Przedmiot zamówienia  obejmuje  nadzorowanie  robót  budowlanych,  które  zostaną  objęte

Umową  na  roboty  budowlane  zawartą  przez  Zamawiającego  z  wybranym  w  odrębnie  przeprowadzonym postępowaniu wykonawcą  robót  budowlanych. Dokumentacja projektowa na realizację robót budowlanych  stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie

z  dnia  7 lipca  1994  roku  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz.  1623

z późn. zm.), Kodeksowi Cywilnemu  i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.  zm.).

Rodzaj zamówienia:  usługi.

4.2. Ogólne obowiązki Inżyniera Projektu:

Nadzór nad realizacją robót budowlanych wszystkich etapów budowy ( 7 etapów) w  zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”

1) Etap 1 -  plac z fontanną w południowo– wschodnim narożniku parku, oraz prowadzące

na plac schody terenowe.

Zakres robót obejmuje:

–  budowę fontanny (część architektoniczno-konstrukcyjną, technologię fontanny)

oraz części instalacyjne w zakresie przyłączy: energetycznego, wodociągowego

i kanalizacyjnego,

–  budowę nawierzchni placu przy fontannie z fragmentami ścieżek przy placu, oraz

odwodnieniem,

–  przebudowę schodów terenowych i muru oporowego od strony południowo

– wschodniej,

Istniejące murki oporowe z naturalnego kamienia, od strony wschodniej i południowej

przebudowywanych schodów zostaną poddane renowacji i obłożone płytami granitowymi.

2) Etap 2  -   aleja centralna wraz z placem przy amfiteatrze.

Zakres robót obejmuje:

–  wykonanie zagospodarowania terenu wraz rozmieszczeniem ławek i koszy na śmieci,

–  wykonanie nowego ukształtowania terenu, wynikającego z konieczności dostosowania

spadków podłużnych alei do wymagań przepisów,

–  budowę schodów terenowych i muru oporowego, ograniczającego od południa

plac przy amfiteatrze,

–   budowę nawierzchni utwardzonych, w tym konturowej mapy Polski w skali

1:50 000, wykonanej z różnokolorowego bruku na placu przy amfiteatrze.

3) Etap 3 -  aleja wzdłuż ulicy Plaka wraz z małą architekturą i parking w północno –

wschodnim narożniku parku.

Zakres robót obejmuje:

–  budowę alei z rozdziałem na ścieżkę rowerową i pieszą,

–  budowę wysepek przeznaczonych do wypoczynku,

–  przebudowę parkingu w północno – wschodnim narożniku parku.

4) Etap 4 -  aleja wzdłuż ulicy Sobieskiego wraz parkingiem przy budynku Urzędu Miasta.

Zakres robót obejmuje:

– przebudowę alei wzdłuż ulicy Sobieskiego,

– przebudowę parkingu,

5) Etap 5  -   plac zabaw oraz prowadzące do niego dojścia.

Zakres robót obejmuje:

– budowę placu obejmującą piaskownicę, bezpieczne nawierzchnie pod dobrane urządzenia zabawowe, montaż tych urządzeń, oraz osłon drzew, ławek i koszy na śmieci.

–  przebudowę schodów terenowych i dojścia od strony południowo – wschodniej,

6) Etap 6  -  ścieżki rowerowe oraz te ścieżki piesze (podlegające renowacji.

i nowoprojektowane), które nie zostały ujęte w innych etapach.

Zakres robót obejmuje:

– wykonanie zagospodarowanie terenu wraz rozmieszczeniem ławek i koszy na śmieci,

– wykonanie nowego ukształtowania terenu, wynikającego z konieczności dostosowania

spadków podłużnych ścieżek pieszych do wymagań przepisów,

– budowę schodów terenowych,

– budowę nawierzchni utwardzonych.

7) Etap nr 7 -  ścieżka zdrowia, place dydaktyczne połączone ścieżkami oraz kącik

szachowy w północnym, północno– wschodnim i zachodnim obszarze parku.

Zakres robót obejmuje:

– budowę trasy oraz nawierzchni ścieżki zdrowia z placykami na których zlokalizowane

będą urządzenia sportowe na wschodnim obszarze parku,

– budowę placyków dydaktycznych i łączących je ścieżek na zachodnim obszarze parku,

– budowę placu z nawierzchnią i lokalizacją kącika szachowego na północnym obszarze z

łącznikiem /ścieżką/północnym i południowym wychodzącym z placu.

4.3. Podstawowe obowiązki Inżyniera Projektu w okresie realizacji robót budowlanych

i po ich zakończeniu obejmują:

1)Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności   realizacji z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zastosowanych materiałów, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

4) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych.

5) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego robót.

6) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

7) Kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych.

8) Przygotowanie danych do rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego  ze wszystkimi instytucjami współfinansującymi.

9) Rozliczenie finansowe i rzeczowe kontraktu.

10) Zarządzanie realizacją Projektu do czasu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru

i przekazania końcowego robót.

11) Przekazanie inwestycji do eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12) Kontynuowanie obowiązków Inżyniera Projektu w okresie gwarancji w zakresie zarządzania gwarancją, w szczególności praw Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy robót z niej wynikających.

13) Uczestnictwo w kontrolach gwarancyjnych wraz z Zamawiającym, po wykonaniu robót budowlanych, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę tych robót.

14)Funkcja Inżyniera Projektu będzie pełniona zgodnie z umową oraz zasadami obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

4.4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa

w  art. 67 ust.1 pkt.6. Pzp.

V. Termin wykonania zamówienia.

5.1. Termin  wykonania zamówienia: od  daty  zawarcia  umowy  do   dnia podpisania protokołu pogwarancyjnego i upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonanie  całości  robót  budowlanych przewidziany na podstawie Umowy na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”.

Okres obowiązywania umowy obejmować będzie zakończenie  robót  budowlanych (przewidywany termin to 30 kwietnia 2015 r.),   okres  rozliczenia  Umowy na roboty budowlane, sporządzenia  raportu  końcowego i sporządzenia  wszelkich  wymaganych  przez  Instytucję Zarządzającą  sprawozdań.

5.2  Po zakończeniu zadania do dnia podpisania protokołu pogwarancyjnego po upływie okresu gwarancji jakości (36 miesięcy) na wykonanie  całości  robót  budowlanych, realizacja umowy trwać będzie do zakończenia usunięcia ewentualnych usterek Wykonawcy robót budowlanych.

W okresie tym Wykonawca będzie brał udział  w nadzorze  nad  wykonaniem robót poprawkowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o

których mowa w art.22 ust. 1 Pzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez  Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.1 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp,

dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 Pzp, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje

co  najmniej jedna usługę, polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad:

- budową, przebudową ulic, chodników, zatok lub placów z kostki brukowej

betonowej,

- budową, przebudową ulic, chodników, zatok lub placów w technologii robót

brukarskich z materiałów kamiennych,

- budową, przebudową sieci wod–kan, deszczowej,

- budową, przebudową linii kablowych elektrycznych lub oświetlenia ulicznego

na łączną kwotę minimum - 100 000 zł (brutto.)

1.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków

w  tym  zakresie.  Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunku  udziału  w

postępowaniu  w  tym  zakresie  na  podstawie  oświadczenia  o  spełnianiu

warunków udziału  w  postępowaniu  określonych  w  art.  22  ust.  1  Pzp  (o  którym

mowa  w   pkt. 7.4.1. ppkt 1 SIWZ).

1.4.  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

- Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi

uprawnienia budowlane w specjalnościach:

- Inspektor nadzoru robót drogowych –  posiadający uprawnienia budowlane do

kierowania  (nadzorowania)  robót  w  specjalności  drogowej bez  ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych – posiadający uprawnienia

budowlane do kierowania (nadzorowania)  robót  w  specjalności  konstrukcyjno

budowlanej  bez  ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania (nadzorowania)  robotami  w  specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  lub uprawnienia równoważne do powyższych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

d) Inspektor nadzoru robót instalacyjnych  – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania (nadzorowania)  robót  w  specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach

innych niż wskazane przez Zamawiającego (PLN), Wykonawca przeliczy wg

średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na

zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w

oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych

w pkt. VII.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych.

Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi tożsame do powyższych, wykonywane przez osoby, których odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), tj. ustawie z dnia z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394);

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający:

Dokona oceny spełniania tego warunku:

Na podstawie dokumentów wymaganych w pkt 7.3.3. Zamawiający  dokona  oceny

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  zasadzie:  „spełnia”  lub

„nie  spełnia”  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w oświadczeniach  i  dokumentach

jakie  mają  załączyć  Wykonawcy  -  wyszczególnionych w pkt. VII (7.5. – 7.6.).

6.2.  Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1 zostanie wybrana, Zamawiający

żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy

regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowę spółki cywilnej wraz z

aneksami lub umowę konsorcjum).

- W stosunku do spółki cywilnej, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie

przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej

uchwały wspólników albo pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

przez wszystkich wspólników.

5. Zgodnie z art. 141 Pzp  Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp ponoszą

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII.   Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu:

7.1.  Wypełniony formularz oferty (wg załączonego wzoru) – załącznik nr 1.

/Wymagana forma dokumentu – oryginał./

7.2.  Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  jeżeli  prawo  do  takiej  czynności  nie wynika

z załączonych  dokumentów.  Zgodnie  z  działem  VI  rozdział  II  ustawy  z  dnia  23

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie co

oznacza, iż winno być one złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  i wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

7.3.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust.  1  Pzp,  Zamawiający  żąda następujących dokumentów:

1. Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp – wypełniony formularz -  załącznik nr 3.

/Wymagana forma dokumentu – oryginał./

2. Wykazu wykonanych, a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności jest  krótszy  -  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i podmiotów na rzecz dostaw lub usługi zostały wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów czy zostały  wykonane  lub  są  wykonywane należycie – wypełniony formularz  - załącznik nr 4.

Informacja winna potwierdzać spełnienie  warunku, o którym  mowa w  głoszeniu i pkt. 6.1. ppkt. 1.2. niniejszej SIWZ.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byś składane, dowodami o których mowa powyżej mogą być poświadczenia (z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013r., wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

/Wymagana forma dokumentów/:

a) wykaz usług  – oryginał na załączonym druku,

b) dowody  potwierdzające,  że  usługi  zostały  wykonane należycie – oryginał

lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub

podmioty.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony formularz - załącznik nr 5.

Informacja winna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszenia i pkt. 6.2. ppkt. 1.4. niniejszej SIWZ.

/Wymagana forma dokumentów:

-Wykaz osób  – oryginał na załączonym formularzu/

4. Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć w  wykonywaniu  zamówienia, posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania                	takich uprawnień - wypełniony formularz  - załącznik nr 6.

/Wymagana forma dokumentu – oryginał./

7.3.2  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 1

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów

wymienionych w pkt. 7.3.3 SIWZ.

7.3.3   W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia  Wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust. 1

Pzp,  Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1.  Oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  art.  24  ust.  1 Pzp

– wypełniony formularz – załącznik nr 7.

/Wymagana forma dokumentu – oryginał./

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie zamówienia  albo  składania  ofert.

/Wymagana forma dokumentów- aktualny odpis - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę./

3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia,   że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji   właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

/Wymagana  forma  dokumentu  –  oryginał  lub  kserokopia  poświadczona  za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę./

4.  Aktualnego zaświadczenia  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca

nie   zalega z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub

potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert.

/Wymagana  forma  dokumentu  –  oryginał  lub  kserokopia  poświadczona  za  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę./

7.3.4 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 b ust 3 ustawy, należy przedłożyć:

1) informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów / Dz. U.2007.50.331 z późn. zm./ - zawartą w pkt. 12 załącznika nr 1 formularza ofertowego gdzie niepotrzebne należy skreślić

albo

2) listę podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów / Dz. U.2007.50.331 z późn. zm./

7.4.  Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  7.3.3:1)

ppkt.  2,  3,  4  -  składa  dokument  lub  dokumenty,  wystawione  w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,  że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie                            społeczne  i  zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Dokumenty  o  których  mowa  w  pkt.  1.    ppkt.  1  lit.  a, powinny  być wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert.  Dokument  o  którym  mowa  w  pkt.  1.    ppkt.  1. lit. b,  powinien  być

wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert.

3.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa

w  pkt.  1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa

się także osoby uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed

właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed

notariuszem. Przepis  pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

4.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę

mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej

Polskiej,  zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących

przedłożonego dokumentu.

7.5.  Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa

w art. 22 ust. 1 Pzp  i potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie

art. 24 ust. 1 Pzp,  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia

winni  złożyć oświadczenia i dokumenty w sposób następujący:

a)  pkt.  7.3.1  ppkt.  1  -  oświadczenie  powinno  być  złożone  w  imieniu  wszystkich

Wykonawców składających ofertę wspólną np. przez Pełnomocnika,

b)  pkt. 7.3.1 ppkt. 2, 3, 4 - potwierdzający łączne spełnienie warunków,  dokumenty

winien  przedłożyć  w  imieniu  wszystkich  Wykonawców  ten,  lub  ci  spośród

Wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunków,

c) pkt. 7.3.3  - ma zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się

o  udzielenie  zamówienia  (oświadczenie  i  dokumenty  winny  być  przedłożone

przez  każdego  z  tych  Wykonawców/Przedsiębiorców.  W przypadku wspólników spółek cywilnych, wspólnicy powinni załączyć także oświadczenie w zakresie art. 24  ust.1 pkt. 2 Pzp).

7.6  1. Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  i  w  zakresie  przez  niego  wskazanym jest

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  Pzp  i  brak  podstaw  do  wykluczenia z  powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do   dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonaniu zamówienia.

(Zobowiązanie  winno  wyrażać  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  wolę  udzielenia

Wykonawcy  ubiegającemu  się  o  zamówienie,  odpowiedniego  zasobu  –  wskazać  jego rodzaj/zakres,  czas  udzielenia  a  także  inne  istotne  okoliczności,  w  tym  formę/sposób uczestnictwa  w  realizacji  zamówienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do złożenia  dowodów,  że  osoba  podpisująca  takie  zobowiązanie  była  uprawniona  do działania w imieniu podmiotu trzeciego)

Uwaga:

W przypadku usług wskazanych w wykazie usług określonych w pkt. 7.3.1 pkt 2 SIWZ w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności jest  krótszy  -  w tym okresie, na rzecz Zamawiającego Gminy Wojkowice, a usługi te zostały wykonane należycie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy potwierdzających ich wykonanie.

Uwaga:

Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składanie, Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1  rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

VIII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

8.1. Zamawiający informuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 Pzp, że przyjętą

formą porozumiewania się z Wykonawcami: składania oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji przez  strony postępowania jest forma pisemna lub faks.

8.2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za

pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.

8.3.  1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień    niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

– jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

a)  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu  składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek  bez rozpoznania.

b) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

2. Zamawiający przekaże jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez  ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: www.wojkowice.pl  (Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres lub faks Zamawiającego wymieniony w pkt I SIWZ).

8.4.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

8.5.  W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu

składania  ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom, którym przekazano  SIWZ  ,  a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na  stronie internetowej zamieści ją na stronie internetowej: www.wojkowice.4bip.pl

8.6.  Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana

treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a Pzp

oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a Pzp.

8.7.  Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia

o zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,

Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  i  poinformuje o tym  Wykonawców, którym  przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

W  takim  przypadku  wszelkie  prawa  i  zobowiązania  Zamawiającego  i  Wykonawcy

odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

IX.  Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X.  Wykaz osób  uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

10.1  Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Julita Malczewska               -  Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

Sławomir Wesołowski        -  Naczelnik Wydziału Komunalnego

XI.   Termin związania ofertą.

11.1. Termin  związania  ofertą  wynosi  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą

rozpoczyna  się  wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin

związania    ofertą z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed      upływem  terminu  związania    ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie   zgody  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60    dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium.

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

12.1. Oferta winna być sporządzona na formularzu nr 1 oferty stanowiącym załącznik do

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  lub  wg  wzoru  stanowiącego

formularz  nr  1  pod  warunkiem,  że  treść,  opisy  kolumn  i  wierszy  odpowiadać

będą formularzom określonym przez Zamawiającego w SIWZ (treść odpowiada treści

SIWZ  – pod rygorem odrzucenia oferty) i w języku polskim.

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

12.2. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  zaciągania

zobowiązań  w imieniu Wykonawcy  (wymienione w rejestrze spółki lub

w zaświadczeniu o   wpisie do ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  zgodnie

z  udzielonym  pełnomocnictwem),  w sposób  umożliwiający  identyfikację  podpisu

(np. czytelny  podpis  lub  wraz  z  imienną pieczątką osoby składającej ofertę).

Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika

ono z dokumentów załączonych do niej. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie

wskazywać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.

12.3. Załączone  do  oferty  kopie  wymaganych  dokumentów  winny  być  poświadczone

„za zgodność  z  oryginałem”  na  każdej  zapisanej  stronie  dokumentu  przez

Wykonawcę  w sposób opisany w pkt. 12.2.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia    oraz w  przypadku  podmiotów

o  których mowa  w  pkt.  7.7.1  pkt  2  kopie  dokumentów dotyczących odpowiednio

Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za   zgodność

z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

12.4.  Zaleca  się  ponumerowanie  wszystkich  stron  zapisanych  oferty,  w  tym  także  stron

wszystkich  załączników  (zachowana  ciągłość  numeracji).  Wszystkie  strony,

a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki (przerobienie,

przekreślenie, uzupełnienie,  nadpisanie,  przesłonięcie  korektorem,  etc.)  proponuje  się, aby  były  parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

Wymagania  powyższe  nie  stanowią o  treści  oferty  i  ich  niespełnienie  nie  będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

12.5.  Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12.6.  Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty określone w rozdz. VII niniejszej

Specyfikacji. Załączniki do oferty winny być sporządzone wg wzorów stanowiących

załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanych przez

Zamawiającego.

12.7.   Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  (wraz  z  wymaganymi  załącznikami).

Złożenie  większej  liczby  ofert  lub  złożenie  oferty  częściowej  bądź  wariantowej

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

12.8.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.9.   Oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  powinna  być  trwale  spięta,  w  sposób

zapobiegający możliwości przypadkowej dekompletacji zawartości oferty.

12.10.  Wykonawca  winien  zamieścić  ofertę  w  „zamkniętej”  kopercie  (opakowaniu),

uniemożliwiającym  przypadkowe  otwarcie  lub  odczytanie  jego  zawartości  bez

uszkodzenia tego opakowania, która  będzie posiadać następujące oznaczenia:

a/  adres  Zamawiającego: Gmina Wojkowice

42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 290a

b/  napis:

Oferta na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach ”

Nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2013 roku,  godz. 10:15

c/  nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy lub podobne napisy dostatecznie

wyróżniające ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

12.11.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

12.11.1. Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  zostanie  przygotowane,  opieczętowane

i oznaczone  zgodnie  z  postanowieniami  pkt.  11.10.  a  koperta  będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANY”

12.11.2.  Zamawiający  zostanie  powiadomiony  pisemnym  wnioskiem  Wykonawcy

o wycofaniu oferty , który zostanie złożony przed upływem terminu składania ofert

i podpisany  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do  jego  reprezentowania  co  powinno

być odpowiednio udokumentowane.

12.11.3.  Wykonawca  nie  może  wycofać  oferty  i  wprowadzić  zmian  w  ofercie  po

upływie terminu składania ofert.

12.12.  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający niezwłocznie

zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

12.13.  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16.04.1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,poz. 1503 z późn. zmianami), Wykonawca

winien w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  zastrzec,  że  nie  mogą  być

udostępniane  innym uczestnikom  postępowania  i  winny  być  opatrzone  klauzulą:

„Informacje  stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4

ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej

wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

Strony należy trwale ze sobą połączyć i ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie  do  pozostałej  części  oferty,  z  zachowaniem  ciągłości  numeracji.  Nie mogą  stanowić  tajemnicy  przedsiębiorstwa  informacje  podawane  podczas  otwarcia ofert. Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w rozumieniu ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane  jako  bezskuteczne  i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)  ich odtajnieniem.

UWAGA!

Oferta,  której  treść  nie  będzie  odpowiadać  treści  SIWZ  zostanie  odrzucona  z

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. Wszelkie niejasności i obiekcje

dotyczące treści  zapisów  w SIWZ  należy  zatem  wyjaśnić  z  Zamawiającym  przed

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w art. 38 ust. 1 ustawy PZP w zw.

z rozdziałem VIII  niniejszej  SIWZ.  Przepisy  ustawy  PZP  nie  przewidują

negocjacji  warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po

terminie otwarcia ofert.

XIII. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

13.1.   Ofertę należy  złożyć w Urzędzie Miasta Wojkowice – Kancelaria - parter,

42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 290a  do dnia  30 sierpnia 2013.r.  do godz.  10:00

Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

13.2. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu  30 sierpnia 2013 r. o godz. 10:15 w  siedzibie

Zamawiającego  (pokój nr 18 – I piętro), zgodnie z art. 86 Pzp.

13.3.   Otwarcie ofert jest jawne.

13.4.   Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza

przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

13.5.  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy  Wykonawców,

a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.6. W  przypadku  nieobecności  Wykonawcy  przy  otwarciu  ofert,  Zamawiający

przekaże niezwłocznie  Wykonawcy,  na  jego  wniosek  informacje,  o  których  mowa

w pkt.13.4. i 13.5.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1.  Cena  oferowana  jest  ceną  ryczałtową.  Winna  obejmować  koszty  wszystkich

osób, czynności i  prac  oraz  innych  kosztów  koniecznych  do  wykonania

zamówienia  w  tym również obowiązujący podatek od towarów  i usług  VAT.

Cenę należy ustalić przy zachowaniu zasad staranności i wiedzy technicznej, w oparciu

o niniejszą specyfikację, zakres czynności Inżyniera Projektu (nadzoru inwestorskiego),

zakresu robót do realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych.

W cenie należy uwzględnić także koszty związane z corocznymi przeglądami

gwarancyjnymi i prowadzoną dokumentację  fotograficzną  z  postępu  w  realizacji

robót  (na  płycie CD/DVD przekazywaną co miesiąc).

14.2.  Przedstawiona w ofercie cena jest ceną ryczałtową, obejmować powinna wszystkie

koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

a także ryzykiem Wykonawcy związanym z wynagrodzeniem ryczałtowym.

14.3. Ceny w poszczególnych pozycjach oferty winny być wpisane z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

14.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

14.5. Ceny określone w ofercie przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji

zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

XV.   Kryteria i sposób oceny ofert.

15.1.  Kryterium oceny ofert:

•  najniższa cena

Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert:

cena realizacji zamówienia – 100%

wskaźnik W 1 = 100

Kryterium będzie punktowane wg wzoru:

A no/A nk x W 1 = ………….pkt

gdzie:

A no – cena najkorzystniejszej oferty

A nk – cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą będzie uważana oferta, która uzyskała najwyższa liczbę punktów.

15.2. Oceny ofert dokona  Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Wojkowice.

15.3. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza

(najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

15.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy

złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w terminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofert

dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Pzp).  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie

będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15.5. Zamawiający poprawi w ofercie:

1. Oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki

dotyczące wyrazów, np.:

1) widoczna mylna pisownia wyrazu,

2) ewidentny błąd gramatyczny,

3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

4) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie (w przypadku ceny

ryczałtowej przyjmuje się, że prawidłową ceną jest cena wpisana słownie).

2.  Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek, np.:

    - w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część   (cena ryczałtowa):

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na

sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej

podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną

słownie,

2)   omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach:

a)  błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od

towarów i usług (poprzez pomnożenie ceny netto i .. % stawki VAT),

b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów

i usług.

3.  Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty, np.:

- Zamawiający  poprawi  omyłki  polegające  na  błędnym  wpisaniu  nazwy

w formularzu cenowym, dostosowując ich treść do odpowiednich

dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ;

- Zamawiający  poprawi  omyłki  polegające  na  powtórzeniu  tych  samych

pozycji, w następujący sposób:

- wykreśli z formularz cenowego powtórzone pozycje pozostawiając tylko jedną z  nich,

- po wykreśleniu powtórzonych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionym  formularzu  cenowym  i  tak  obliczoną  cenę  przyjmie  jako  cenę ofertową.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

XVI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

16.1. Zamawiający żąda wniesienia odrębnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

zamawiającego: 82 1050 1227 1000 0008 0157 0227.

Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

16.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach (art. 148 ust. 1 Pzp):

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

16.4. Z zastrzeżeniem pkt 16 .5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 16.3. SIWZ (art. 148 ust. 1 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz

zamawiającego wymaganej przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).

16.5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 16.3. SIWZ musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości wymaganego zabezpieczenia.

16.6. Zamawiający zwraca wymaganą kwotę zabezpieczenia, o której mowa w pkt 16.1. SIWZ w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem pkt 16.10. SIWZ.

16.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo

- kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

16.8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.10. Kwota, o której mowa w pkt 16.5. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia  publicznego na: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją robót

budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”.

16.11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

XVII.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.1.   W  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  poinformuje

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

17.2.   W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających

się  o udzielenie  zamówienia  Zamawiający  żądać  będzie  przed  zawarciem  umowy

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedłoży:

-  kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi osób wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ, poświadczone

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, wraz z poświadczoną przez

wykonawcę kopią zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby

samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności;

-  dokument  potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII.  Istotne dla stron postanowienia umowy.

18.1. Istotne  postanowienia  umowy zawarte są we  wzorze umowy,  która  jest

załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ.

18.2. Zamawiający dokona zmiany  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1.  na długość  przewidywanego terminu wykonania zamówienia (przedmiotu   umowy)

wpływ mogą mieć:

a)  wydłużenie  okresu realizacji robót budowlanych przewidzianych na podstawie Umowy na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego

w Wojkowicach”.

W przypadku wydłużenia  terminu realizacji przedmiotu umowy (zamówienia) nie zostanie zmienione wynagrodzenie  Wykonawcy,

b)opóźnienia w zawarciu Umowy na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”  spowodowane w szczególności  korzystaniem  przez Wykonawców ze środków  ochrony  prawnej określonych w ustawie Pzp,

c) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp.,

d)  wstrzymanie  robót  realizowanych  przez  Wykonawcę Umowy na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”,

e)  zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy,

2.  zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (przedmiotu

umowy):

a) zaistnienie  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie  umowy w pierwotnym zakresie  nie  jest  możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) rezygnacja  z  części  usług  lub  zmiana  zakresu przedmiotu umowy (zamówienia),  w szczególności wskutek:  zmiany zakresu lub rodzaju robót budowlanych wykonywanych  w ramach Umowy dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”.

3. zmiany  osobowe  w  zakresie  pełnienia  funkcji  Inspektorów  Nadzoru

Inwestorskiego,  pod warunkiem że następcy będą spełniać wymagania co najmniej

jak poprzednik,

4.  inne zmiany:

- zmiany podwykonawców. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, którego  Wykonawca  opierał  się  wykazując  spełnianie  warunków  udziału w postępowaniu,  Zamawiający  dopuści  zmianę  pod  warunkiem,  że  nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie  warunków  w  zakresie  nie  mniejszym  niż wskazane  na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przez dotychczasowego podwykonawcę.

XIX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1.   1.  Środki  ochrony  przewidziane  w  dziale  VI  Pzp  przysługują  Wykonawcy,

uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał

interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść

szkodę  w  wyniku  naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

istotnych warunków  zamówienia  przysługują  również  organizacjom

wpisanym  na  listę,  o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

19.2. Odwołanie

1. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  Pzp  czynności

Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie

ustawy.

2. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

− opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

−  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

−  odrzucenia oferty odwołującego.

3.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności

Zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać

zwięzłe przedstawienie zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać   okoliczności  faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej

opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem

terminu  do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego

treścią przed  upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż  Zamawiający  mógł

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  za

pomocą  jednego  ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

6.  Odwołanie wnosi się w terminie:

-  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego  stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp (pkt. 8.1. SIWZ – faksem),

- 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień

SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub

SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.3. 1 .Wykonawca może w terminie przewidzianym do   wniesienia odwołania

poinformować  Zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy czynności

podjętej  przez  niego  lub  zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on 	zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie

art. 180 ust. 2 Pzp.

2. W przypadku uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający

powtarza czynność albo dokonuje czynności  zaniechanej,  informując  o  tym

Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3.  Na czynności, o których mowa w pkt. 2 nie przysługuje odwołanie  zastrzeżeniem

art. 180 ust. 2 Pzp.

19.4.    Skarga do sądu

1.  Na  orzeczenie  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postanowienia  odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.

2. W postępowaniu toczącym się na wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio   przepisy  ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r.  –  Kodeks  postępowania  cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

3.  Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca

zamieszkania Zamawiającego.

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie  7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia  Izby,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi

skargi.  Złożenie skargi  w  placówce  pocztowej  operatora  wyzna w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012r – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529).

5.  Prezes  Izby  przekazuje  skargę  wraz  z  aktami  postępowania  odwoławczego

właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

6.  W  terminie  21  dni  od  dnia  wydania  orzeczenia  skargę  może  wnieść  także

Prezes Urzędu.  Prezes  Urzędu  może  także  przystąpić  do  toczącego  się

postępowania.

Do czynności  podejmowanych  przez  Prezesa  Urzędu  stosuje się  odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

o prokuraturze.

XX.   Zamawiający

-  nie dopuszcza składania ofert częściowych,

-  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

-  nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

-  nie przewiduje aukcji elektronicznej.

-  nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXI.   Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,

której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXII.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXIII.  Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

2. Wzór umowy – załącznik nr 2,

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 Pzp –

załącznik nr 3,

4. Wykaz usług – załącznik nr 4,

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5,

6. Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane

uprawnienia – załącznik nr 6,

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp –

załącznik nr 7,

9. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8.

ZATWIERDZIŁ:

B U R M I S T R Z

mgr inż.  Zofia Gajdzik

Data zatwierdzenia SIWZ:  20.08.2013r.

Załącznik nr 1

(pieczęć firmy)                                                                                                            miejscowość, data

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach ”

MY NIŻEJ PODPISANI:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................(nazwa i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków Konsorcjum)

1.   Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia za łączne wynagrodzenie ryczałtowe:

-  brutto w wysokości:.....................zł (słownie:............................................ złotych)

uwzględniającą podatek VAT w wysokości .....zł (słownie:....................... złotych)

-netto w wysokości:  ................... zł (słownie........................................... ...złotych);

2.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie  30 dni     od upływu terminu składania ofert.

3.   Usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami. /*

Oświadczamy, że następujące usługi zamierzamy powierzyć Podwykonawcom

(należy wskazać jaka część zamówienia będzie powierzona Podwykonawcom) /*

| Lp. | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez Podwykonawcę |
| --- | --- |

4.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5.   Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.   Oświadczamy, że cała oferta składa się z ...............  stron.

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować

na poniższy adres:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

tel…………………..…………faks……………..…………………………………………

8. Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od

.................  do ............... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą

być ogólnie udostępnione.

9. zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp niniejszym oświadczamy, że:

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp*

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp,

w skład której wchodzą poniższe podmioty*

- ……………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………...

10.  Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- / niepotrzebne skreślić

.............................................................

(podpis osoby upoważnionej do  składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

WZÓR

Załącznik nr 2

UMOWA  Nr …………….

W dniu ..................2013 r. w Wojkowicach pomiędzy:

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a, REGON: 270642670, NIP: 625-10-05-742, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice 		-	Zofię Gajdzik,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 	- 	Marka Skrobka,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………..……….

z siedzibą w …………………… przy ul…………………………………, NIP……., REGON……………….., reprezentowanym przez: ………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

zawarta została, w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ..................... z  dnia ...................2013r. i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę, umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach” (dalej: Inwestycja).

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności związanych z realizacją Inwestycji:

2.1 nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją projektową, w skład której wchodzą następujące elementy:

a. plac z fontanną w południowo– wschodnim narożniku parku, oraz

prowadzące  na plac schody terenowe,

b. aleja centralna wraz z placem przy amfiteatrze,

c. aleja wzdłuż ulicy Plaka wraz z małą architekturą i parking w północno –

wschodnim narożniku parku,

d. aleja wzdłuż ulicy Sobieskiego wraz z parkingiem przy budynku Urzędu

Miasta,

e. plac zabaw oraz prowadzące do niego dojścia,

f.  ścieżki rowerowe oraz te ścieżki piesze (podlegające renowacji i nowo

projektowane), które nie zostały ujęte w innych etapach,

g. ścieżka zdrowia, place dydaktyczne połączone ścieżkami oraz kącik szachowy

w północnym, północno– wschodnim i zachodnim obszarze parku;

  - udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych, o których mowa w § 1 ustęp 2 pkt 2.1. niniejszej umowy;

  - nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach gwarancji, o ile wystąpią w przypadku stwierdzenia wad lub usterek robót budowlanych, o których mowa w § 1 ustęp 2 pkt 2.1. niniejszej umowy.

  - udział w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych dla Inwestycji, a w szczególności udział w weryfikacji złożonych ofert.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). W szczególności Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:

- nadzorowania robót budowlanych pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, a także z postanowieniami umów na roboty budowlane, zawartych w ramach Inwestycji,

- uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy i sporządzenia protokołu tego przekazania,

- prowadzenia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z postanowieniami umów na roboty budowlane, zawartych w ramach Inwestycji, w tym pod kątem zgodności z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,

- kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz kontroli wyceny robót,

- rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciągania opinii wykonawcy sprawującego nadzór autorski nad projektem,

- kontroli robót pod względem zgodności z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, wbudowywanych materiałów oraz kontroli ich jakości,

- kontroli i weryfikacji przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji Inwestycji,

- potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu robót stanowiącego podstawę do fakturowania częściowego, zgodnie z postanowieniami umów na roboty budowlane,

- składania pisemnych raportów o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umów na roboty budowlane,

- uczestniczenia  w przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów i sprawdzeń,

- udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji Inwestycji,

- potwierdzania odbioru robót zanikowych,

- przygotowania niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Inwestycji wymaganych przez Zamawiającego i Instytucję Zarządzającą RPO WŚL, w tym niezbędnej dokumentacji fotograficznej,

- przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- przygotowania oraz przedłożenia Zamawiającemu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych,

- uczestnictwa w komisji odbioru końcowego oraz komisjach odbiorów częściowych,

- udziału w inspekcjach gwarancyjnych i na każde żądanie Zamawiającego w razie powstania usterek,

- przygotowania oraz przedłożenia Zamawiającemu protokołów z inspekcji wymienionych w § 1 ustęp 3 pkt q niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście z należytą starannością i rzetelnością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że:

a) posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności,

b) posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia branżowe,

- jest czynnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa lub osoby nadzorujące Inwestycję są czynnymi członkami właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,

- jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP.

§ 3

- Prawidłowe wykonanie obowiązków Wykonawcy w zakresie opisanym w § 1 ustęp 2 niniejszej umowy Strony potwierdzą stosownym protokołem odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Podstawą potwierdzenia prawidłowego wykonania obowiązków Wykonawcy w zakresie § 1 ustęp 2 niniejszej umowy  jest podpisanie ostatniego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, o których mowa w § 1 ustęp 2 pkt 2.1. niniejszej umowy oraz ostatniego końcowego protokołu z przeglądów i nadzorów, o których mowa w § 1 ustęp 2 pkt 2.2. i pkt 2.3. niniejszej umowy.

- Osobami uprawnionymi do potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

-  ______________  _________________________,

- ze strony Wykonawcy:

__________________________________________,

§ 4

- Wykonawca, realizując obowiązki wynikające z niniejszej umowy, działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności, mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotowej Inwestycji opisanej w § 1 niniejszej umowy.

- Odpowiedzialnością Wykonawcy nie są objęte szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace przygotowawcze oraz prace związane z wykonaniem zadań inwestycyjnych opisanych w § 1, a w szczególności: projektantów, wykonawców robót i podwykonawców robót, usługodawców, dostawców, dla których zleceniodawcą jest Zamawiający.

- Wykonawca nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego obowiązków lub odpowiedzialności wynikającej z umów na roboty budowlane, zawartych w ramach Inwestycji.

- Wykonawca nie ma żadnego upoważnienia do przekazania do realizacji jakiegokolwiek odcinka robót innym wykonawcom robót budowlanych, niż wynika to z treści umów na roboty budowlane, zawartych przez Zamawiającego w ramach Inwestycji.

- Wykonawca na bieżąco będzie przedstawiał Zamawiającemu, w formie pisemnej, ewentualne uwagi lub zastrzeżenia co do prowadzonych robót.

- Wykonawca nie jest upoważniony do podejmowania decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, zmianie zakresu robót, ani terminu ich zakończenia.

§ 5

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się na dzień jej zawarcia.

- Umowa zawarta zostaje na czas wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 1 ustęp 2 pkt 2.1 niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji obejmującej roboty budowlane, o których mowa w § 1 ustęp 2 pkt 2.1. niniejszej umowy. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30 kwietnia 2015r. Okres gwarancji dla robót budowlanych umowy wynosi 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót budowlanych.

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, Wykonawca pełnić będzie obowiązki Inżyniera Projektu do czasu podpisania ostatniego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych i upływu terminu gwarancji na te roboty.

- W przypadku wystąpienia usterek w zakresie wykonanych robót budowlanych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych (tj.: 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych) Wykonawca pełnić będzie, na pisemne wezwanie Zamawiającego, obowiązki związane z funkcją Inżyniera Projektu do czasu podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, objętych wadą lub usterką, z zastrzeżeniem ustępu 5.

- W przypadku usunięcia ewentualnych usterek okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie od nowa; Wykonawca pełnić będzie, na pisemne wezwanie Zamawiającego, obowiązki Inżyniera Projektu do czasu upływu terminu gwarancji na te roboty budowlane, liczonego od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, objętych wadą lub usterką.

§ 6

    - Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczałtu zgodne ze złożoną ofertą z dnia ………………………:

-  brutto w wysokości:.....................zł (słownie:............................................ złotych)

uwzględniające podatek VAT w wysokości .....zł (słownie:....................... złotych);

-  netto w wysokości:  ................... zł (słownie........................................... ...złotych).

- Strony dopuszczają możliwość płatności częściowych, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót budowlanych, obejmujących jednak kompletne i protokolarnie odebrane elementy tych robót wymienione w § 1 ust. 2 pkt 2.1 podpunkty od a) do g) niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru z czynności wykonanych przez Inżyniera Projektu.

- Strony postanawiają, że łączna wartość faktur/rachunków w ramach płatności częściowych wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ustęp 1 niniejszej umowy, nie przekroczy 90 % wartości tego wynagrodzenia, a płatność końcowa możliwa jest po dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru prawidłowego wykonania obowiązków Wykonawcy, o których mowa w § 1 ust. 2 punkty 2.1 i 2.4 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego, na rachunek bankowy w niej wskazany.

- Terminem zapłaty wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ustęp 1 niniejszej umowy, skalkulował wszelkie koszty związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu (np. dojazdy na plac budowy, przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych). Zamawiający nie przewiduje żadnego dodatkowego wynagrodzenia związanego z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu, w szczególności z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w okresie usuwania wad lub usterek przez wykonawcę robót budowlanych.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy.

§ 7

- W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, tj. w wysokości _______zł w formie ___________________________.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty podpisania protokołu odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, z tytułu przelewu środków z rachunku, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usług. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych lub poręczeniu bankowym, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu dla Inwestycji, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich zakończeniem, Wykonawca na 14 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił niezwłocznie do wykonania niniejszej umowy, pomimo wezwania złożonego przez Zamawiającego oraz w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa, standardami lub zasadami sztuki budowlanej; podstawą odstąpienia Zamawiającego od umowy jest również otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy lub gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości względem Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że w przypadku istnienia podstaw do odstąpienia od umowy, Zamawiający wykonuje to uprawnienie w terminie 60 dni od daty uzyskania wiedzy o istnieniu podstaw do odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający niezależnie od możliwości żądania kary umownej, ma prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody, a kwota żądana z tytułu kary umownej nie podlega zarachowaniu na poczet odszkodowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 9

        - Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem                   30-dniowego okresu wypowiedzenia.

        - Zamawiający wypowiadając umowę zobowiązany jest uiścić wykonawcy część wynagrodzenia, odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.

        - Wykonawca, w przypadku złożenia wypowiedzenia niniejszej umowy, odpowiedzialny jest za  szkodę, jaka powstała po stronie Zamawiającego.

§ 10

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne - kwotę w wysokości 10 % wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

§ 11

- Osobami uprawnionymi do kontaktów oraz do dokonywania czynności faktycznych, w szczególności do składania zawiadomień, wezwań i informacji są:

- ze strony Zamawiającego:

-  ______________ – _________________________,

- ze strony Wykonawcy:

__________________________________________,

__________________________________________,

- Strony ustalają, że wymienione poniżej numery telefonów, telefaksów oraz adresy poczty elektronicznej właściwe są dla komunikowania się:

- ze strony Zamawiającego:

- telefon 	– ________________

- telefax 	– ________________

- adres poczty elektronicznej -________________

- ze strony Wykonawcy:

- telefon – ________________

- telefax – ________________

- adres poczty elektronicznej – ________________

§ 12

- Z zastrzeżeniem ustępu 2, Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, informacje itp. dokonywane w ramach realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony ustalają możliwość składania pism za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z wyjątkiem oświadczeń skutkujących zmianą lub rozwiązaniem niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że pisma złożone w sposób określony w ustępie 2, wymagają dla swej skuteczności potwierdzenia ich odebrania.

§ 13

- Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z wyjątkiem przewidzianych i określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu publicznym oraz określonych w niniejszej umowie.

- Jeśli którekolwiek z postanowień umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie będzie miał wpływu na pozostałą część Umowy, o ile z okoliczności nie będzie wynikać, że bez takich nieważnych lub nieskutecznych postanowień umowa nie zostałaby zawarta. Jednakże Strony niezwłocznie, w dobrej wierze, podejmą negocjacje w celu zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia postanowieniem, które na tyle, na ile to możliwe w danych okolicznościach, osiągnie skutek, który miał być osiągnięty przez nieważne lub nieskuteczne postanowienie.

- Zaniechanie przez Stronę domagania się ścisłego przestrzegania jakiegokolwiek postanowienia umowy w jakichkolwiek okolicznościach nie będzie uważane za zrzeczenie się uprawnień i nie pozbawi takiej Strony prawa późniejszego domagania się ścisłego przestrzegania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia umowy. Brak lub opóźniona realizacja przez Stronę jakichkolwiek uprawnień, upoważnień lub przywilejów przyznanych niniejszą umową, ani też jakakolwiek praktyka, która utrwaliłaby się pomiędzy Stronami nie może być uważana za zrzeczenie się uprawnień tych podmiotów, jak również jakakolwiek jednorazowa lub częściowa realizacja prawa, upoważnienia lub przywileju wynikającego z umowy nie uniemożliwia jednoczesnej lub późniejszej realizacji jakiegokolwiek innego prawa, upoważnienia lub przywileju. Jednorazowa zgoda na naruszenie jakiegokolwiek wyraźnego lub dorozumianego warunku niniejszej umowy nie będzie stanowić zgody na dalsze naruszenia.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane Strony będą starały się rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa Budowlanego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

- Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

  - kopie  kwalifikacji zawodowych i uprawnień branżowych – załącznik nr 2,

  - kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa – załącznik nr 3.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |

Załącznik nr 3

Nazwa  wykonawcy : …………………………………….

Adres : …………………………………………………….…

Telefon :  ……………………………………………………

Faks:  ………………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”.

Oświadczamy,  że  spełniamy  warunki udziału w postępowaniu określone

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) i oświadczamy, że:

1)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

2)  posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)  nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantuje należyte wykonanie zamówienia.

.................................................                      .......................................................................

miejscowość,  data                                                 (podpis osób uprawnionych do składani oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy/  Pełnomocnika)

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze

„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

Pzp.” powinno byś złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

Załącznik nr 4

Nazwa  wykonawcy : …………………………………….

Adres : …………………………………………………….…

Telefon :  ……………………………………………………

Faks:  ………………………………………………………..

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”.

przedkładamy:

WYKAZ  USŁUG  WYKONANYCH

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

| Lp. | Nazwa i adres Inwestora, miejsce realizacji zamówienia | Termin realizacji „od - do” [dd/mm/rrrr] | Opis zamówienia | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

Do wykazanych usług należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

..................................................................

( podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr  5

Nazwa  wykonawcy : …………………………………….

Adres : …………………………………………………….…

Telefon :  ……………………………………………………

Faks:  ………………………………………………………..

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”.

przedkładamy:

WYKAZ   OSÓB

| Lp. | Nazwisko i imię | Opis kwalifikacji zawodowych | Podstawa do dysponowania osobą /np.: umowa o pracę, zlecenia, itp./ |
| --- | --- | --- | --- |

..................................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA !!!

Jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale kadrowym innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić , że będzie dysponował takim zasobem do realizacji zamówienia, w szczególności załączając dokument, z którego wynikać będzie pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, do udostępnienia takich zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

POUCZENIE:

Art.  297   §  1  KODEKS  KARNY:  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (…)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony,  przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…)zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik  nr 6

Nazwa  wykonawcy : …………………………………….

Adres : …………………………………………………….…

Telefon :  ……………………………………………………

Faks:  ………………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”.

Oświadczam/y,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich uprawnień.

.........................................................                              ....................................................

miejscowość,  data                                                           ( podpis osób uprawnionych  do składania

oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Nazwa  wykonawcy : …………………………………….

Adres : …………………………………………………….…

Telefon :  ……………………………………………………

Faks:  ………………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”

niniejszym oświadczam(y), iż nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), w myśl których, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

……………………… dnia ………………

……….……………………………………………

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )