Załącznik NR 2 do Zaproszenia

U M O W A  NR  WK.RGK.272.I.3.2014

W dniu ……………………… 2014r. w Wojkowicach pomiędzy:

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice 		-	Zofię Gajdzik,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 	- 	Marka Skrobka,

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

zawarta została zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych nie wymagających zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, określonym w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 87/2013 z dnia 15 maja 2013r., umowa następującej treści:

§ 1.

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać demontaż urządzeń zabawowych z placu zabaw w Parku Miejskim w Wojkowicach i ponowny montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

1) Demontaż urządzeń zabawowych z placu zabaw w Parku Miejskim w Wojkowicach wraz z odwozem zdemontowanych elementów na Oczyszczalnię ścieków w Wojkowicach przy

ul. Gierymskiego 1. Odległość transportu ok. 4 km.

W skład urządzeń zabawowych wchodzi :

a) zestaw zabawowy Hania,

b) piramida linarium Hook,

c) lokomotywa i wagonik

2)  Naprawa:

a) urządzenia zabawowego Hania – wymiana 2  belek pionowych konstrukcyjnych z drzewa klejonego, wymiana elementów podestów/deski ryflowane oraz 1 szt. belki konstrukcyjnej,

b) lokomotywy i wagonika – wymiana elementów poszycia lokomotywy, konstrukcji bębna oraz niezbędnych elementów w wagoniku, wyczyszczenie HDP oraz pomalowanie na istniejący kolor.

W celu wyliczenia wartości zamówienia należy dokonać oględzin ww. urządzeń w terenie.

3) Montaż wyżej wymienionych urządzeń zabawowych nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

W trakcie montażu należy użyć 24 sztuk nowych kotew w zestawie zabawowym Hania oraz 8 elementów betonowych mocujących piramidę linarium Hook.

Montaż urządzeń zabawowych nastąpi w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób z nich korzystających i przebywających na palcu zabaw, z zachowaniem stref bezpieczeństwa - wykonanych zgodnie z opisami zawartymi w atestach.

Wszystkie wyżej wymienione urządzenia zabawowe powinny po ponownym zamontowaniu otrzymać świadectwa kontroli technicznej.

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca ponownego montażu Urządzeń zabawowych do dnia 15 kwietnia 2014r.

3. Wykonawca oświadcza, że określone w ustępie 1 powyżej Urządzenia zabawowe spełniają wymagania polskich i europejskich norm oraz posiadają certyfikat na zgodność z normą i uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa B lub TUV (kopie certyfikatów stanowią załączniki do umowy).

4.  Montaż Urządzeń zabawowych nastąpi w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób z nich korzystających i przebywających na palcu zabaw, z zachowaniem stref bezpieczeństwa - wykonanych zgodnie z opisami zawartymi w atestach.

§ 2.

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wykonywanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w następujących terminach:

- termin demontażu urządzeń zabawowych  -  do dnia 15 lutego 2014r.

b)   termin montażu urządzeń zabawowych  -  do dnia 31 maja 2014r.

§ 3.

1. Nadzór nad prawidłowością realizacji zamówienia sprawować będzie inspektor nadzoru -   Pan Adam Manterys -  tel. 32   7602080 wew. 13.

2.	Odbiór ponownie zamontowanych urządzeń zabawowych, zostanie przeprowadzony w terminie jednego tygodnia od zgłoszenia zakończenia prac i potwierdzony stosownym protokołem odbioru.

§ 4.

- Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości -  …………………. zł (………………………………………….) netto, a po doliczeniu podatku od towarów i usług wynagrodzenie ryczałtowe wynosi -  ………………………. zł  (…………………………………………..) brutto.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

§ 5.

1. 	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. 	Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 6.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Zamawiający                                                                             Wykonawca