# Załącznik nr 3 do Zaproszenia

# UMOWA  NR WK.RGK.272.I.29.2014

o roboty remontowo - budowlane

W dniu............................................ 2014r. w Wojkowicach pomiędzy:

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, NIP: 625-24-49-323, reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice 		-	Zofię Gajdzik,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 	- 	Marka Skrobka,

zwaną dalej Zamawiającym

a ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych nie wymagających zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, określonym w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 87/2013 z dnia 15 maja 2013

zawarta została umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowo -budowlane (dalej „roboty”) związane z:

- wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych w 2014roku,

- remontem wiat i ławek parkowych,

- oznakowaniem tymczasowym w rejonie cmentarzy ul. Żrałków i ul. Karłowicza

na dzień 01 listopada 2014r.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi  kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót.

# Oświadczenia Wykonawcy

§ 2

Wykonawca oświadcza, iż:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych będących przedmiotem umowy a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na należyte wykonanie wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności na prawidłowe wykonanie robót i terminową realizację zadania;

- wszystkie osoby, które ze strony Wykonawcy jak i jego ewentualnych podwykonawców będą uczestniczyły w wykonywaniu robót i zadania (przez co rozumie się w szczególności zarówno osoby odpowiedzialne lub uczestniczące w wykonaniu robót jak i osoby roboty te nadzorujące) posiadać będą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

- sprzęt oraz urządzenia, z których będzie korzystał przy realizacji przedmiotu umowy będą odpowiednie ze względu na charakter robót, a ich jakość nie będzie znacząco odbiegać od tych, z których korzystał przy wykonywaniu innych robót budowlanych tego rodzaju;

- kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób określonych w punkcie (b) powyżej będą odpowiednie ze względu na charakter i zakres robót;

- nie będzie brał udziału w jakichkolwiek przedsięwzięciach (robotach budowlanych, inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania przedmiotu umowy;

- nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;

- nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień.

# Wykonanie robót

§ 3

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość robót określonych

w  § 1 umowy zgodnie z przedmiarem robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zgodnie z:

- postanowieniami umowy,

- obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wiedzą techniczną, odpowiednimi normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

- W toku realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót wynikających z postanowień umowy, obowiązujących przepisów prawnych i wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich przepisów prawnych oraz poleceń i zarządzeń Zamawiającego obowiązujących na terenie jego budynku wskazanego w § 1 ustęp 1, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Po protokolarnym przejęciu placu robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot umowy oraz mienia znajdującego się w jego obrębie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim, w tym pracownikom Zamawiającego, oraz szkody powstałe w budynku, jak również uszkodzenia sprzętu i wyposażenia Zamawiającego.

- Wykonawca winien tak realizować przedmiot umowy, aby zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz nie stwarzać utrudnień i przerw w pracy.

# Terminy

§ 4

- Strony ustalają termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy - do dnia                 31 grudnia 2014r.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy.

# Materiały

§ 5

- Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę winny spełniać wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa, a w szczególności winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczone przez Wykonawcę materiały nie odpowiadają powyższy wymogom lub ich jakość nie odpowiada potrzebom wynikającym z charakteru albo specyfiki robót objętych zadaniem, winien on niezwłocznie zgłosić ten fakt Wykonawcy, który ma obowiązek niezwłocznie ustosunkować się do stanowiska Zamawiającego w tym zakresie.

Wynagrodzenie

§ 6

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, wyliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz faktycznego obmiaru robót.

2. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty określonej w ofercie:

netto: ……………………. zł (słownie:……………………………………………………….), do której zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki, tj. ………………. zł  (słownie: ……………………………………………………………………………), czyli łącznie ………………….. zł (słownie: …………………………………………………………) brutto.

3. Ceny jednostkowe brutto oraz maksymalne wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.

4. Ewentualne konsekwencje zmiany przepisów podatkowych wpływające na wysokości stawki podatku VAT z tytułu wykonania robót obciążają w całości Wykonawcę.

5. W kwocie określonego w ustępie 1 wynagrodzenia uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza robót,

  - koszty wszelkich robót porządkowych i przygotowawczych,

  - koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,

  - koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

  - wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami lub przy okazji ich wykonywania,

  - koszty opłat za wywóz i składowanie wszystkich odpadów powstałych w trakcie wykonywani robót (np. papy, gruzu itp.),

  - koszty wynagrodzeń pracowników i podwykonawców.

6.   Wynagrodzenie za   roboty dodatkowe zostanie wypłacone na podstawie kosztorysu

powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.

7.   Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem

nieważności na piśmie, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

# Płatności

§ 7

Strony dopuszczają możliwość częściowego regulowania należności z tytułu wynagrodzenia   za wykonanie przedmiotu umowy, na następujących zasadach:

  - częściowa wypłata środków będzie możliwa na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu częściowego odbioru wykonanych robót,

  - podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez inspektora nadzoru protokół częściowego odbioru wykonanych robót, a faktury końcowej - protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję odbioru

  - należności płatne będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany w fakturze,

# Odbiory

§ 8

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie, na wniosek Wykonawcy, przez upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zakończenie robót potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisywanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Odbiór dokonywany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przypadającym w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

W razie stwierdzenia, przy dokonywaniu odbioru, istnienia braków lub wad wykonanych robót Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Po usunięciu braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Zamawiający oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie:

Adam Manterys

# Gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie usunąć wszystkie zaistniałe usterki lub wykryte wady. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Zamawiającemu przysługuje ustawowy okres rękojmi za wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po upływie ich okresu jeżeli zgłosił usterkę lub wadę przed upływem tego okresu.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości usterki lub wady Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację wyznaczając odpowiedni termin do ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni.

# Kary umowne

§ 10

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kwotę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

  - w razie opóźnienia w zakończeniu całości robót - kwotę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ustęp 1;

  - w razie opóźnienia w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy kwotę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ustęp 2;

  - w razie opóźnienia w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze kwotę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 8 ustęp 2;

  - w razie opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady kwotę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 9.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

# Ubezpieczenie

§ 11

- W okresie od rozpoczęcia do zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać  ubezpieczenie od zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym:

- szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

- szkody w sprzęcie;

- szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

- szkody osób trzecich.

- Stosowne polisy oraz umowy ubezpieczenia zostaną przez Wykonawcę udostępnione Zamawiającemu do wiadomości w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

# Postanowienia końcowe

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak również jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu we wskazany wyżej sposób rozstrzygnie go Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy..

# Zamawiający	  					Wykonawca