UMOWA Nr ..................

zawarta w dniu............................................ 2014 r. w Wojkowicach pomiędzy:

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

- _______________________________________________, zamieszkałym w Wojkowicach przy ul. _______________________NIP: ____________________,

zwanymi dalej Inwestorami, działającymi przez pełnomocnika – p. Zofię Gajdzik, zamieszkałą w Wojkowicach przy ul. ____ (42-580 Wojkowice), (pełnomocnictwa udzielone przez Inwestorów stanowią załączniki do niniejszej umowy), zwanego również przedstawicielem Inwestorów,

- Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290a (42-580 Wojkowice), NIP: 625-24-49-323,

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Wojkowice – p. Zofię Gajdzik,

zwaną dalej „Gminą”,

a

________________________________________________________________

z siedzibą w ______________________, reprezentowaną przez:

1.   _____________________________________________________________

2.  _____________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

zawarta została, w trybie wewnętrznego regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień, nie wymagających zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa poniższej treści.

Umowa niniejsza zawarta została w związku z udzieleniem przez Gminę pomocy Inwestorom w postaci udzielania nieoprocentowanych pożyczek, przeznaczonych w całości na pokrycie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.  Umowy pożyczek zawarte z Inwestorami nakładają na Gminę obowiązek przekazania kwot pożyczek bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy przyłączy kanalizacji sanitarnej w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, uzależnionego od ilości wykonanych robót budowlanych. W umowie niniejszej Gmina Wojkowice występuje wyłącznie jako płatnik wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o umowy pożyczki zawarte z Inwestorami; w pozostałym zakresie wskazane w umowie osoby reprezentujące Gminę wykonują jedynie uprawnienia Inwestorów wynikające z pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Inwestorów, w szczególności w zakresie nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi.

# Przedmiot umowy

§ 1

1. Inwestorzy powierzą, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej „roboty”) składające się na zadanie pod nazwą: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ulicach: Plaka, Maszyńsko i Połanieckiej w Wojkowicach”

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, według (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) wykazu przyłączanych budynków, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie robót odtworzeniowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

3.  Ogólna charakterystyka projektowanego zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych

do budynków przy ulicach: Plaka, Maszyńsko i Połanieckiej w Wojkowicach z włączeniem    do nowej sieci kanalizacji sanitarnej:

- ilość przyłączy – ……. sztuk,

- sumaryczna długość przyłączy PVC ø 160 – ……. mb

- ilość kompletnych studzienek PVC ø 315 – …… szt.

4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- organizacji terenu robót,

- obsługi geodezyjnej przedsięwzięcia,

- dostawy materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót,

- wykonania robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia do sieci kanalizacyjnej,

- uzgodnienia harmonogramu robót z przedstawicielem Inwestorów,

- przeprowadzenia pozytywnych prób i odbiorów,

- wykonania robót odtworzeniowych i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 7 umowy.

# Oświadczenia Wykonawcy

§ 2

Wykonawca oświadcza, iż:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na należyte wykonanie wszystkich robót przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności na prawidłowe wykonanie robót i terminową realizację zadania;

- wszystkie osoby, które ze strony Wykonawcy jak i jego ewentualnych podwykonawców będą uczestniczyły w wykonywaniu robót i zadania (przez co rozumie się w szczególności zarówno osoby odpowiedzialne lub uczestniczące w wykonaniu robót jak i osoby roboty te nadzorujące) posiadać będą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

- sprzęt oraz urządzenia, z których będzie korzystał przy realizacji przedmiotu umowy będą odpowiednie ze względu na charakter robót,

- kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób określonych w punkcie 2) powyżej będą odpowiednie ze względu na charakter i zakres robót;

- nie będzie brał udziału w jakichkolwiek przedsięwzięciach (robotach budowlanych, inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania przedmiotu umowy;

- nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, ani postępowanie likwidacyjne oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy, nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;

- nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień.

# Wykonanie robót

§ 3

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością i rzetelnością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz:

- z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- z zakresem rzeczowym robót określonym w przedmiarze oraz w warunkach przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,

- z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,

- z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i ustalonymi zwyczajami.

      - Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca używać będzie własnych narządzi o wysokiej jakości i odpowiednim standardzie.

      - Po przejęciu placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie.

      - Niezwłocznie po przejęciu placu budowy dla wykonania robót niewymagających zmian organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania.

      - Po przejęciu placu budowy dla wykonania robót wymagających zmian organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ruchu drogowego oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania prowadzonych robót.

      - W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim,

- uszkodzenie mienia osób trzecich oraz punktów geodezyjnych,

- bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

- utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny wywóz powstałego urobku,

- skutki wynikające z zajęcia większej powierzchni pasa drogi niż wymagana dla przeprowadzenia robót, w tym składowania potrzebnych materiałów lub powstałego urobku.

      - Wykonawca zobowiązany jest do składowania oraz wywozu i utylizacji urobku ziemnego z wykopów i innych odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa.

      - O rozpoczęciu robót Wykonawca powiadomi pisemnie użytkowników i właścicieli urządzeń i instalacji podziemnych znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, jak również Inwestorów, na terenie których wykonywane będą roboty.

      - Za bezpieczeństwo i higienę pracy na placu budowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

      - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren robót do stanu pierwotnego.

# Terminy

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku.

- Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 3 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od podpisania umowy i w tym terminie Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestorów szczegółowy harmonogram realizacji robót uzgodniony ze wszystkimi Inwestorami w podziale na okresy tygodniowe. W razie opóźnienia w przekazaniu placu budowy spowodowanego okolicznościami leżącymi po stronie Inwestorów lub przedstawiciela Inwestorów, termin zakończenia robót zostanie odpowiednio wydłużony.

- Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Data zakończenia robót wskazana w końcowym protokole odbioru robót jest datą przejęcia przez Inwestorów terenu placu budowy i rozpoczęcia biegu okresu gwarancji

i rękojmi.

- Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót Strony wyznaczają następujące osoby:

a) ze strony Wykonawcy 		-	………………………………………………………….

tel. …………………………….

b) ze strony Inwestorów	-	Sławomir Wesołowski – Naczelnik

Wydziału Komunalnego

tel. 32   769-50-66  wew. 34

- Wskazane wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazania placu budowy, protokołów częściowego odbioru robót, jak również do podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Zmiana osób, o których mowa powyżej, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy.

# Materiały

§ 5

- Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy.

- Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę winny spełniać wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa, a w szczególności winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Polski oraz posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykaz materiałów, o których mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestorów do akceptacji przed ich zastosowaniem.

- W razie stwierdzenia przez przedstawiciela Inwestorów, iż dostarczone przez Wykonawcę materiały nie odpowiadają powyższy wymogom lub ich jakość nie odpowiada potrzebom wynikającym z charakteru albo specyfiki robót objętych zadaniem, winien on niezwłocznie zgłosić ten fakt Wykonawcy, który ma obowiązek niezwłocznie ustosunkować się do stanowiska przedstawiciela Inwestorów w tym zakresie.

- W razie konieczności dokonania zmian co do ilości, parametrów technicznych lub jakościowych albo producenta materiałów, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę przedstawiciela Inwestorów w tym zakresie.

- Inwestorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na placu budowy oraz ewentualne szkody powstałe w tym mieniu w trakcie realizacji 	przedmiotu umowy.

# Podwykonawcy

§ 6

      - Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót własnymi siłami, to jest z wykorzystaniem jego pracowników oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu, którym ma prawo dysponować.

      - Przy zachowaniu warunków określonych w obowiązujących przepisach prawa, Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót innym podmiotom (dalej również: Podwykonawcy).

3.  Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie może mieć wpływu na termin

zakończenia robót, ani ich jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację czynności i robót wykonywanych przez podwykonawców oraz ponosi za ich działania

i zaniechania pełną odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

# Wynagrodzenie

§ 7

            - Z tytułu należytego wykonania robót będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie obmiaru robót wykonanych; wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn długości wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej [mb] i ceny ofertowej 1mb przyłącza kanalizacji sanitarnej (ofertowa cena jednostkowa), tj. ____ zł netto oraz ilości wybudowanych studni i ceny ofertowej 1 sztuki studni, tj. ____ zł netto (ofertowa cena jednostkowa), określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

            - Szacunkowa wartość wynagrodzenia, ustalona w oparciu o przedmiar robót oraz ryczałtowe ceny jednostkowe zamieszczone w ofercie Wykonawcy, wynosi - ___________ zł netto, do której doliczony zostanie podatek VAT, wg stawki 23 % na kwotę __________ zł; szacunkowa wartość wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT w wynosi - ___________ zł brutto (słownie: __________________________________________________________).

            - Wskazana w ustępie 2 powyżej szacunkowa wartość wynagrodzenia może ulec zmianie wyłącznie w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót w stosunku do zakresu wskazanego w przedmiarze; ceny ofertowe 1mb przyłącza kanalizacji sanitarnej i 1 sztuki studni mają charakter stały i nie ulegną zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

            - Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem robót, w szczególności obejmuje koszty wykonania robót odtworzeniowych oraz koszty wykonania dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę. W przypadku nie wykonania pełnego zakresu lub określonego rodzaju robót objętych niniejszą umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane roboty.

            - Ostateczne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez przedstawiciela Inwestorów kosztorysu powykonawczego, zgodnie z ofertowymi cenami jednostkowymi oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi robotami, udokumentowanymi i potwierdzonymi przez przedstawiciela Inwestorów.

            - Jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (wartość netto pozostaje bez zmian).

# Płatności

§ 8

  - Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie cząstkowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę odrębnie dla każdego Inwestora wskazanego w niniejsze umowie w punktach od 1) do _____ (nabywca); płatnikiem każdej cząstkowej faktury VAT będzie Gmina Wojkowice na podstawie umów pożyczek, łączących Gminę Wojkowice z każdym z Inwestorów, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

  - Podstawę wystawienia faktury cząstkowej stanowi zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestorów protokół częściowego odbioru robót sporządzony odrębnie dla każdego wybudowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej na posesjach wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, potwierdzający wykonanie robót bez zastrzeżeń.

  - Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Gminę, przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Gminy.

  - W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę podwykonawców, do każdej faktury cząstkowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że roboty budowlane objęte fakturą wykonane zostały bez udziału podwykonawców oraz że osoby trzecie nie wnoszą roszczeń do wynagrodzenia za roboty budowlane objęte fakturą. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę podwykonawców, do każdej faktury cząstkowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców i ewentualnych dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia.

  - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody przedstawiciela Inwestorów, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności względem Inwestorów na rzecz podmiotów trzecich.

# Odbiory

§ 9

      - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie, na wniosek   Wykonawcy, przez przedstawiciela Inwestorów.

      - Zakończenie robót potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego podpisywanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i przedstawiciela Inwestorów. Odbiór dokonywany będzie w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Inwestorów przypadającym w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. W razie stwierdzenia, przy dokonywaniu odbioru, istnienia braków lub wad wykonanych robót przedstawiciel Inwestorów wyznaczy Wykonawcy trzydniowy termin przystąpienia do ich usunięcia; Strony niniejszej umowy uzgodnią termin usunięcia braków lub wad zależny od ich rozmiarów. Po usunięciu braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi przedstawicielowi Inwestorów gotowość do odbioru.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru     końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedstawicielowi Inwestorów dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę. Fakt dostarczenia przedmiotowej dokumentacji potwierdzony zostanie stosownym protokołem przekazania.

# Gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 10

- Wykonawca udziela Inwestorom 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty i zastosowane przez Wykonawcę materiały. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie usunąć wszystkie zaistniałe usterki lub wykryte wady. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Inwestorom przysługuje ustawowy okres rękojmi za wady.

- Inwestorzy mogą dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po upływie ich okresu jeżeli zgłosił usterkę lub wadę przed upływem tego okresu.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości usterki lub wady przedstawiciel Inwestorów złoży Wykonawcy pisemną reklamację wyznaczając odpowiedni termin do ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni.

# Kary umowne

§ 11

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci

Inwestorom następujące kary umowne:

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kwotę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 2 umowy;

- w razie opóźnienia w zakończeniu całości robót - kwotę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1;

- w razie opóźnienia w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy lub w przekazaniu aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczenia OC i ubezpieczenia od zdarzeń losowych -  kwotę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ustęp 2;

- w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze -kwotę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego wspólnie przez Wykonawcę i przedstawiciela Inwestorów, zgodnie z postanowieniem § 9 ustęp 2;

- w razie opóźnienia w przekazaniu dokumentacji, o której mowa w § 9 ustęp 3 - kwotę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w tym postanowieniu;

- w razie opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady kwotę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez przedstawiciela Inwestorów zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 4.

Odstąpienie

§ 12

- Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie, przedstawiciel Inwestorów może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy lub powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, w tym nie przedłożył opłaconej i aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub zdarzeń losowych, przedstawiciel Inwestorów może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu jego wykonania wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu przedstawiciel Inwestorów może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy przedstawiciel Inwestorów, niezależnie od możliwości żądania wykonania obowiązków ciążących na Wykonawcy, ma prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Przedstawiciel Inwestorów może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz przedstawiciela Inwestorów obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale przedstawiciela Inwestorów sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie robót według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące robót, wykonanych na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,

  - wysokość wynagrodzenia za zakres prac, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy, zostanie określony na podstawie spisanego protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w lit. a powyżej oraz w oparciu o otrzymaną od Wykonawcy dokumentację powykonawczą.

# Ubezpieczenie

§ 13

1. W okresie od rozpoczęcia do zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać

ubezpieczenie od zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

obejmującym:

a)  szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

b)  szkody w sprzęcie;

c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń,

materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

d) szkody osób trzecich.

2. Stosowne polisy oraz umowy ubezpieczenia zostaną przez Wykonawcę udostępnione przedstawicielowi Inwestorów do wiadomości w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, a nowe polisy – w terminie 7 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowych polis.

# Postanowienia końcowe

§ 14

      - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

      - Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak

również jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania     Sporu we wskazany wyżej sposób rozstrzygnie go Sąd właściwy dla siedziby Gminy.

- Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie będzie miał wpływu na pozostałą część niniejszej umowy, o ile z okoliczności nie będzie wynikać, że bez takich nieważnych lub nieskutecznych postanowień umowa nie zostałaby zawarta. Jednakże Strony niezwłocznie, w dobrej wierze i mając na względzie intencję oraz zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej umowy, podejmą negocjacje w celu zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego     postanowienia postanowieniem, które na tyle, na ile to możliwe w danych okolicznościach,    osiągnie skutek, który miał być osiągnięty przez nieważne lub nieskuteczne     postanowienie.

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla każdej ze Stron.

# Pełnomocnik Inwestorów  		Gmina Wojkowice	  	Wykonawca