Wojkowice, dnia 16.03.2015r. .

 **Nasz znak – ZP/WGKiM/B/1/2015**

Dotyczy : zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania

 przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty

 budowlane związane realizacją zadania inwestycyjnego pn.: **Uzupełnienie**

 **infrastruktury rewitalizowanego Parku Miejskiego w Wojkowicach.**

 Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści **załącznika nr 8** – w zakresie dokumentacji projektowej :

Zadania nr 1 – Budowy siłowni zewnętrznej

oraz

Zadania nr 3 – Budowy monitornigu.

W związku ze zmianą załącznika nr 8 do SIWZ, Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu składania ofert do dnia **26 marca 2015r**.

Mając powyższe na na uwadze ulęgają zmianie zapisy SIWZ :

1. W Rozdziale XI. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA jest:**

Zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 należy zrealizować w terminie: **do 30 kwietnia 2015r**

**Zmienia się na:**

Zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 należy zrealizować w terminie: **do 20 maja 2015r.**

2. W Rozdziale XVIII. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT w pkt 6 a**

**jest:**

- Nie otwierać przed **12.03.2015 r.** godz. **10:15**

**Zmienia się na :**

- Nie otwierać przed **26.03.2015 r.** godz. **10:15**

3 . W Rozdziale XX. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**w pkt 1 jest:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Wojkowice – parter – Kancelaria (ul. Jana III Sobieskiego 290 a, 42-580 Wojkowice), nie później niż do **dnia 12 marca 2015 r. do godziny 10:00.**

**Zmienia się na :**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Wojkowice – parter – Kancelaria (ul. Jana III Sobieskiego 290 a, 42-580 Wojkowice), nie później niż do **dnia 26 marca 2015 r. do godziny 10:00.**

**w pkt 3 jest:**

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w **dniu 12.03.2015 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Wojkowice (ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice), w sali nr 18.

**Zmienia się na :**

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w **dniu 26.03. 2015 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Wojkowice (ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice), w sali nr 18.

4. Pozostałe postanowienia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ

 Opracowała:

 Julita Malczewska

 **Zatwierdził :**

 **B U R M I S T R Z**

 **mgr Tomasz Szczerba**