Załącznik nr2 do Uchwały Nr VII.62.2015

Rady Miasta Wojkowice z dnia 4 maja 2015r.

***Wykaz przedsięwzięć do WPF***

kwoty w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres**  **realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2015** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit zobowiązań** |
| **od** | **do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **19 203 621,86** | **4 119 500,00** | **3 225 000,00** | **2 295 000,00** | **2 823 452,38** | **12 432 952,38** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **91 500,00** | **61 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61 500,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **19 112 121,86** | **4 058 000,00** | **3 225 000,00** | **2 295 000,00** | **2 823 452,38** | **12 371 452,38** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **15 909 335,86** | **1 806 500,00** | **2 275 000,00** | **2 295 000,00** | **2 823 452,38** | **9 169 952,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **91 500,00** | **61 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61 500,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **15 817 835,86** | **1 745 000,00** | **2 275 000,00** | **2 295 000,00** | **2 823 452,38** | **9 108 452,38** |
| *1.1.2.1* | *Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku MOK w*  *Wojkowicach* | *Urząd Miasta w Wojkowicach* | *2014* | *2018* | *1 260 000,00* | *25 000,00* | *0,00* | *820 000,00* | *400 000,00* | *1 245 000,00* |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **3 294 286,00** | **2 313 000,00** | **950 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 263 000,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **3 294 286,00** | **2 313 000,00** | **950 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 263 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres**  **realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2015** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit zobowiązań** |
| **od** | **do** |
| *1.3.2.1* | *Budowa Żłobka Miejskiego - Storzenie miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3* | *Urząd Miasta w Wojkowicach* | *2015* | *2016* | *2 043 000,00* | *1 563 000,00* | *480 000,00* | *0,00* | *0,00* | *2 043 000,00* |