Załącznik nr 1

Oznaczenie sprawy: WGKiOŚ.271.79.2015

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej- kosztorysowej budowy kompleksu sportowego oraz przebudowy infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej

i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach,  ul. Jana III Sobieskiego 29 – na działce nr 1026/2 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie następującej dokumentacji projektowej:

- uproszczonej koncepcji programowo – przestrzennej obejmującej plan zagospodarowania terenu oraz układ funkcjonalny kompleksu sportowego – po akceptacji Zamawiającego na podstawie przedmiotowej koncepcji, opracowana zostanie docelowa dokumentacja budowlano-wykonawcza, na którą składa się :

- opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej(instalacji wod-kan, elektrycznej) i drogowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Przedmiaru robót oraz Kosztorysu inwestorskiego na budowę:

1) kompleksu sportowego w skład, którego wchodzi:

a) budowa boiska wielofunkcyjnego z wyznaczonymi polami do gry w piłkę nożną,

siatkową, ręczną, siatkową i koszykową, z nawierzchnią z tworzywa sztucznego,

strefami bezpieczeństwa, odwodnieniem, ogrodzeniem, oświetleniem, wyposażeniem

dla poszczególnych dyscyplin,

b) budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem w formie dwutorowej bieżni o

nawierzchni z tworzywa sztucznego o dł. 60 m,

c) budowa kortów tenisowych,

2) infrastruktury wodno-kanalizacyjnej polegającej na:

a) budowa przyłącza wodociągowego PE fi 90mm o długości ok. 110 mb od

ul. Jana III Sobieskiego wraz z zabudową hydrantu nadziemnego na końcu,

b) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej PVC o długości ok. 140mb, odwadniającą

teren szkoły do ul. Jana III Sobieskiego,

3) infrastruktury drogowej w skład, której wchodzi:

a) budowa zjazdu z drogi gminnej – ul. Proletariatu,

b) budowa miejsc parkingowych od strony ul. Proletariatu,

c) budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku (od ul. Sobieskiego do ul. Proletariatu)

z kostki betonowej,

d) kompleksowa przebudowa ogrodzenia z  wykonaniem bramy wjazdowej i furtki od

strony ul. Proletariatu.

Miejsce planowanego kompleksu sportowego zaznaczono orientacyjnie na załączonym planie

sytuacyjnym terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.

Dokumentacja powinna być wykonana w taki sposób, aby inwestycję można było realizować w trzech niezależnych następujących po sobie w nieokreślonych odstępach czasowych etapach wykonawczych zgodnie z ustaleniami Zamawiającego i po akceptacji

Zamawiającego.

Zamawiający będzie się ubiegał o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – z programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży i w tym zakresie przedmiary robót

i kosztorysy inwestorskie powinny być wyodrębnione.

Główne założenia programowe:

- boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni o minimalnych wymiarach płyty boiska

22 x 44 m.

Boisko musi pełnić minimum 3 funkcje (np.: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna),

- ogrodzenie na całym obwodzie o wysokości min. 4 m z dwoma wejściami, w tym jednym technicznym o szerokości 2,5 m umożliwiającym wjazd,

- zakup i montaż wyposażenia sportowego trwale mocowanego do podłoża (w zależności od zaprojektowanych pół gier)

2. Zakres zamówienia obejmuje również:  wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych  (m.in.: mapa do celów projektowych, uzgodnienia, techniczne warunki przyłączenia i decyzje, opłaty skarbowe) i inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z przygotowaniem i złożeniem, w imieniu Zamawiającego, stosownego, kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót.

Aktualną mapę do celów projektowych i niezbędne uzgodnienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych mają być opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 tj. z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 tj.) ;

b) Kosztorys inwestorski - który służyć ma ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, opracowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.2004.130.1389).

4. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana w formie papierowej w następujących ilościach:

a) Projekt budowlany - w 6 egzemplarzach;

c) STWiORB - w 3 egzemplarzach;

d) Przedmiar robót - w 2 egzemplarzach;

e) Kosztorys inwestorski - w 2 egzemplarzach

do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD-R/RW zawierającą opisy techniczne

i specyfikacje techniczne w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), kosztorys inwestorski w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls), wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w formacie pdf.

4. Sprawowanie nadzoru autorskiego:

1) Stwierdzanie w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlano-wykonawczym (wielobranżowym).

2) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej.

3) Uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych.

4) Czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.

5) Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy.

III. Informacje dodatkowe:

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca również wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania ponosi Wykonawca.

2. Przedmiot objęty niniejszym zamówieniem, będzie w następstwie podstawą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w związku z czym dokumentacja powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

3. Zgodnie z treścią art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2013, poz. 907 z późn. zm.): ust.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty ust.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję ust.3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”

Mając na uwadze zapisy cytowanych wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys inwestorski nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. W przypadku określonym w ust. 3, (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych dostatecznie dokładnych określeń) projektant dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności nieostro poprzez określenia np.: nie mniej, nie więcej, w przedziale „od… do…”

Tabela 1. Parametry równoważności

| Lp. | Nazwa/ symbol odwołująca się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia | Szczegółowy opis parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych | Pozycja STWIORB/ Pozycja przedmiaru |
| --- | --- | --- | --- |

4. Warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego (koncepcji).

Zatwierdzenie projektu wstępnego przez Zamawiającego następuje w terminie do 10 dni poprzez przesłanie Wykonawcy mailem informacji o przyjęciu projektu wstępnego –

„Zatwierdzamy przedstawiony projekt wstępny budowy kompleksu sportowego oraz przebudowy infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej  i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach,  ul. Sobieskiego 29 – na działce nr 1026/2 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.

Jeżeli w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu projektu wstępnego w wersji umożliwiającej zatwierdzenie, może on odstąpić od umowy bez obowiązku wypłaty Wykonawcy jakiegokolwiek odszkodowania oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie zapisem w umowie.

5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego uprawniającego Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dokonaniem zgłoszenia robót

lub uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Opracowała: Julita Malczewska

Zatwierdził :

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Szczerba