Wojkowice, dnia 06.11.2015r.

**do uczestników postępowania**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej kosztorysowej wraz**

**z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją nw. zadań:**

# 

# a.Adaptacja i przebudowa pomieszczeń I piętra wraz z modernizacją pomieszczeń parteru budynku socjalno-gospodarczego przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach na potrzeby Zakładu Komunalnego.

b.Wykonanie oświetlenia boiska treningowego przy ul. Kusocińskiego 1w Wojkowicach.

**Zapytanie 1**

Zwracam się z zapytaniem dot. w/w przetargu o możliwość zmiany lub etapowanie terminu wykonania przedmiotu oferty (np. I etap wykonania projektu budowlanego, a potem II etap uzyskanie pozwolenia na budowę).

Proponowany termin wykonania projektu jest ze wzgledów procedularnych niemożliwy do zrealizowania. Budowa klatki schodowej jak i zmiana sposobu użytkowania podlega procedurze pozwolenia na budowę, która trwa 65 dni.

Poza tym, budowa klatki wymagać będzie mapy do celów projektowych, której uzyskanie trwa minimum 1 miesiąc.

**Odpowiedz na zapytanie 1**

Zamawiający nie dokona zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na podziale na etapy.

Zmianie ulega zakres i data wykonania przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej w podziale na zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania: **21 grudnia 2015r.**

Zamawiający po otrzymaniu i odbiorze bez zastrzeżeń kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej wystąpi o pozwolenie na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

**Zapytanie 2**

Jednocześnie w związku z dodatkowymi wyjaźnieniami wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert do 10 listopada.

**Odpowiedz na zapytanie 2**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień: **10 listopada 2015r.**

**Zapytanie 3**

Prosze o podanie informacji czy możliwe jest składanie ofert drogą elektroniczną.

**Odpowiedz na zapytanie 3**

Zamawiajacy zgodnie z zapisem w Ogłoszeniu wymaga złożenia, dostarczenia ofert do siedziby Zamawiającego - ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria.